ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิตติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง/ หินคลุก บดอัดแน่น (หมู่ที่ 1 - 9) | เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ | ถนนภายในตำบล พรุไทย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ปรับปรุงซ่อมแซม | ประชาชน ได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 2. | โครงการขุดคูระบายน้ำ พร้อมวางท่อ (หมู่ที่ 1 - 9) | เพื่อให้การระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมขัง | ขุดคูระบายน้ำตำบล พรุไทย | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนคูระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น | เพื่อการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 3. | โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล. แบบตัว V (หมู่ที่ 1 - 9) | เพื่อให้การระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมขัง | ก่อสร้างคูระบายน้ำ ตำบลพรุไทย | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนคูระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น | มีการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 4. | โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง (หมู่ที่ 1 - 9) | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในตำบลพรุไทย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 5. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านตาขุน - คลองพิกุล (หมู่ที่ 8,4,1,5,6,3,7) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8,400.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | อบจ. |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางสายบ้านยายห้วน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีต | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองยาว หมู่ที่ 1 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | สร้างถนนคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำระยะทาง 500.00เมตร กว้าง 4.00 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 8. | โครงการบุกเบิกถนนรอยต่อหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 4 (หลังอนามัย) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิก | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล พรุไทย | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | สร้างถนนคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำ ระยะทาง 300.00เมตร กว้าง 6.00 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 10. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายแม่บ้านร่วมใจ หมู่ที่ 1 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 920,000 | 920,000 | 920,000 | 920,000 | 920,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบ สระน้ำ หมู่ที่ 1 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น และเพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายในหมู่บ้าน | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอน กรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00เมตร หนา 0.03 เมตร และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบสระ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนน ลาดยาง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร และมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย | กองช่าง |
| 12. | โครงการบุกเบิกถนน สายหนองยาว หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิก | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 13. | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางสายหนองยาว หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 14. | โครงการบุกเบิกถนนสายหมู่ที่ 1 โรงเรียนวัดพรุศรี | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิก | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 15. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหมู่ที่ 1 โรงเรียนวัดพรุศรี | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 16. | โครงการถนนลาดยาง สายบ้านยายหวง (หมู่ที่ 1) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอน กรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,035.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิก | ประชาชน ได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 17. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนายสุรินทร์ พร้อมคูระบายน้ำ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | สร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนายสุรินทร์ พร้อมคูระบายน้ำ ระยะทาง 100.00เมตร กว้าง 4.00 เมตร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการ ก่อสร้างถนน | ประชาชน ได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 18. | โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองพุมดวง หมู่ที่ 1 บ้านหาดคัน | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนน บดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิก | ประชาชน ได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 19. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายรอบสระ หมู่ที่ 1 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | จำนวระยะทางที่ได้ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 20. | โครงการถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบซอย นายพล | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 21. | โครงการถมหลุมบ่อ เกรดปรับเกลี่ยเรียบซอย นายขลด | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 22. | โครงการถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ซอยนายหมู | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 23. | โครงการถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ซอยนายสุชาติ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 24. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายบนทุ่ง – หาดคัน (สายอนามัย – บนทุ่ง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2) หมู่ที่ 2 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว1,000.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 25. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายบนทุ่ง – เชี่ยวขวาน หมู่ที่ 2 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 26. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนน คสล. | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 27. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมนบปริง หมู่ที่ 2 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00เมตร เมตรหนา 0.15 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนน คสล. | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 28. | โครงการซ่อมสร้าง ถนนสายศรีประภา - สะพานปริง | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 29. | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางสายสุขเกษม | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 30. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 9 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว2,000.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 31. | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 9 | เพื่อให้การระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมขัง | ก่อสร้างคูระบายน้ำสายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 9 ระยะทาง 500.00 เมตร | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | อัตราการระบายน้ำของคูน้ำ | มีการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 32. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโชคอำนวย - ห้วยทุ่งควน | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00เมตร เมตรหนา 0.15 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนนคสล. | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 33. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ห้วยทุ่งควน | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้าถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 34. | โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล. สายห้วยทุ่งควน | เพื่อให้การระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมขัง | ก่อสร้างคูระบายน้ำสายห้วยทุ่งควนระยะทาง 600.00 เมตร | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | อัตราการระบายน้ำของคูน้ำ | มีการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 35. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตยอมให้น้ำล้นข้ามสายห้วยทุ่งควน หมู่ที่ 2 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 36. | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง สายตาพรหม - ทุ่งปง | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนน ลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนนลาดยาง | ประชาชน ได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 37. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายตาพรหม - ทุ่งปง | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน- กรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 38. | โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล. สายตาพรหม - ทุ่งปง | เพื่อให้การระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมขัง | ก่อสร้างคูระบายน้ำสายห้วยทุ่งควนระยะทาง 1,000.00 เมตร | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | อัตราการระบายน้ำของคูน้ำ | มีการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 39. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตยอมให้น้ำล้นข้าม สายบ้านตาพรหม หมู่ที่ 2 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 40. | โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล. สายเลียบใต้สายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้การระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมขัง | ก่อสร้างคูระบายน้ำเลียบใต้สายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 2 ระยะทาง 800.00 เมตร | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | อัตราการระบายน้ำของคูน้ำ | มีการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 41. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายพันสอน - หมู่ที่ 2 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 42. | โครงการบุกเบิกถนนสายนบปริง หมู่ที่ 2 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิก | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 43. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตยอมให้น้ำล้น ข้ามสระน้ำนบปริง หมู่ที่ 2 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 44. | โครงการบุกเบิกถนนสายสุขเกษมต่อไปออกสายทอนเตย (หมู่ที่ 2 – 6) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนน บดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการ ก่อสร้างถนน ลาดยาง | ประชาชน ได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 45. | โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 9 (หมู่ที่ 2) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนน ลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนนลาดยาง | ประชาชน ได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 46. | ก่อสร้างถนนคอนกรีต ยอมให้น้ำล้นข้าม สายคลองหินดาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 9 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 47. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศรีรักษา หมู่ที่ 3 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนน ลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนน ลาดยาง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 48. | โครงการบุกเบิกถนนสายศรีรักษา - สายเลียบสายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 3 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิก | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 49. | โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 3 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิก | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 50. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหัวควนหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 9 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนน ลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนนลาดยาง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 51. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนางฉอ้อน | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | สร้างถนนคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำระยะทาง 700.00เมตร กว้าง 4.00 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 52. | โครงการบุกเบิกถนน สายใต้สายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 9 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิก | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 53. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ปรับปรุงซ่อมแซม | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 54. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสองข้างทางถนนทุกๆ สาย ในหมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทางถนนทุกๆสาย ในหมู่ที่ 3 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 55. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางทุกๆ สายที่ชำรุด หมู่ที่ 3 | เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ | ซ่อมแซมถนนลาดยางทุกๆสาย หมู่ที่ 3 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ปรับปรุงซ่อมแซม | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 56. | โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบสายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 9 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิก | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 57. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบสายไฟแรงสูง สายหมู่ที่ 3 - 7 (หมู่ที่ 3) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนน ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00เมตร หนา 0.03 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนนลาดยาง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 58. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายทวีสุข – เขาพัง หมู่ที่ 3 ต.พรุไทย - หมู่ที่ 4 ต.เขาพัง | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | อบจ. |
| 59. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน ตาเขียน หมู่ที่ 4 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนน ลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร บดอัดแน่น ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 60. | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ถนนสายสระน้ำทุ่งกลิ้ง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้การระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมขัง | ขุดคูระบายน้ำ ถนนสายสระน้ำทุ่งกลิ้ง กว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 3,000.00 เมตร | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนคูระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น | เพื่อการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 61. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านตาเขียน หมู่ที่ 4 | เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านตาเขียน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนระยะทางที่ได้ปรับปรุงซ่อมแซม | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 62. | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แบบตัว V หมู่ที่ 4 | เพื่อให้การระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมขัง | ก่อสร้างคูระบายน้ำ ตำบลพรุไทย | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนคูระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น | มีการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 63. | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางทับคอนกรีต สายหมู่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างแอลฟัลท์ติกผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตรหนา 0.03 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 64. | โครงการขุดคูระบายน้ำพร้อมฝังท่อ ลงคลอง พุมดวง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้การระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมขัง | ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝังท่อ ประมาณ 80 ซม. ระยะทาง 200เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | อัตราการระบายน้ำของคูน้ำ | มีการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 65. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลอดใต้สะพาน | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00เมตร เมตรหนา 0.15 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนน คสล. | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 66. | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางสายวัดพรุศรี (หน้าโบสถ์วัดพรุศรี) (หมู่ที่ 5) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนน ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการปรับปรุงถนน | ประชาชน ได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 67. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายข้างโรงเรียนพรุศรี (หมู่ที่ 5) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 68. | โครงการถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ซอยนายสมหวัง หมู่ที่ 5 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 69. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เชื่อมสายท่าน้ำพรุศรีลอดใต้สะพาน หลังวัดพรุศรี หมู่ที่ 5 | เพื่อให้การระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมขัง | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายท่าน้ำพรุศรีลอดใต้สะพาน หลังวัดพรุศรี หมู่ที่ 5 ระยะทาง 200เมตร | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | อัตราการระบายน้ำของคูน้ำ | มีการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 70. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายหลังโรงเรียนพรุศรี หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 1 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 71. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านพรุศรี - บ้านบนทุ่ง | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,425.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | อบจ. |
| 72. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายอ่างเก็บน้ำคลองพรุสยาม หมู่ที่ 6 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | สร้างถนนคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำระยะทาง 300.00เมตร กว้าง 4.00 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 73. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยทอนเตย | เพื่อให้การระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมขัง | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยทอนเตย ระยะทาง 300เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | อัตราการระบายน้ำของคูน้ำ | มีการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 74. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสะพานปริง | เพื่อให้การระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมขัง | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสะพานปริงระยะทาง 300เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | อัตราการระบายน้ำของคูน้ำ | มีการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 75. | โครงการบุกเบิกถนนสายทอนเตย - อ่างเก็บน้ำคลองพรุสยาม | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร บดอัดแน่น หนา 0.031 เมตร ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิกถนน | ประชาชน ได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 76. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายทอนเตย | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 77. | โครงการบุกเบิกถนน สายทอนเตย – รุ่งสว่าง ม.6 – ม.2 ขนาด 4 เมตร ระยะทาง 700 เมตร | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนน บดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิก | ประชาชน ได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 78. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายสะพานปริง - ศรีประภา หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 2 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว2,400.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 79. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายสมนึก หมู่ที่ 6 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 80. | โครงการถมหลุ่มบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบถนนสายท่าเรือ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 81. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านควนทอง - บ้านท่าพรุไทย | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ยาว4,060.00 เมตร, ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,925.00 เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 82. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสองข้างทางสายควนทอง - บ้านท่า | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทางสายควนทอง - บ้านท่า | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 83. | โครงการบุกเบิกถนนสายหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 2 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร บดอัดแน่น หนา 0.031 เมตร ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิกถนน | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 84. | โครงการถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ซอยสองหลวง | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 85. | โครงการถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ซอยนางละม่อม | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 86. | โครงการถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ซอยยายหริ่ง | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 87. | โครงการบุกเบิกถนนซอยบุปผาสวรรค์ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิก | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 88. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายต้นเนียง หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 9 ต.พรุไทย - หมู่ที่ 4 ต.เขาพัง | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,200.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 8,900,000 | 8,900,000 | 8,900,000 | 8,900,000 | 8,900,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | อบจ. |
| 89. | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางสายหนองน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 3 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,125.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 90. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทางถนนสายท่าขนอน - เขาพัง ,ตาขุน - คลองพิกุล | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทางสายท่าขนอน - เขาพัง,ตาขุน – คลองพิกุล ระยะทาง 7,000.00 เมตร | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 91. | โครงการบุกเบิกถนนสายเขาทุก หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 3 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิก | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 92. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมหาลาภ พร้อมคูระบายน้ำ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร ยาว 600.00เมตร เมตรหนา0.15 เมตร และ คูระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนนคสล. | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 93. | โครงการบุกเบิกถนนคุ้มพัฒนา หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 3 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิก | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 94. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเลียบไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 3 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.03 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 95. | โครงการก่อสร้างสะพานแขวนข้ามคลองพุมดวง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 7 พรุไทย - หมู่ที่ 1 เขาวง | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น และสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยว | ก่อสร้างสะพานแขวนข้ามคลองพุมดวง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 7 พรุไทย - หมู่ที่ 1 เขาวง | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | จำนวนสะพาน ที่ได้รับการก่อสร้าง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร และเป็น | กองช่าง |
| 96. | โครงการบุกเบิกถนนซอยบ้านตาช้อย - ซอยเขาชงโค | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิก | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 97. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตยอมให้น้ำล้นข้ามสายเขาชงโค หมู่ที่ 7 ตำบลพรุไทย - หมู่ที่ 3 ตำบลกะเปา | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 98. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เฉลิมพระเกียรติ พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00เมตร เมตรหนา 0.15 เมตร และท่อระบายน้ำ 3 จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนนคสล. | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 99. | โครงการบุกเบิกถนน สายเขาไม้จันทร์ - ป่าชุมชน | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิก | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 100. | โครงการปรับปรุงคอสะพานคลองปากทำเรียง | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ปรับปรุงคอสะพานคลองปากทำเรียง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนสะพานที่ได้รับการซ่อมแซม | เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 101. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาไม้จันทร์ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500.00เมตร เมตรหนา 0.15 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนนคสล. | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 102. | โครงการบุกเบิกถนนลงท่าน้ำ (หมู่ที่ 7) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตรหนา 0.03 เมตร | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิก | ประชาชน ได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 103. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบุปผาสวรรค์ (หมู่ที่ 7) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอน กรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้าง | ประชาชน ได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 104. | โครงการติดตั้งไฟส่องทางโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่ที่ 7 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 105. | โครงการสร้างถนนคอนกรีต ซอยบุปผาสวรรค์ (หมู่ที่ 7) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | สร้างถนนคอนกรีต ซอยบุปผาสวรรค์พร้อมคูระบายน้ำ ระยะทาง 1,500.00เมตร กว้าง 6.00 เมตร | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนน | ประชาชน ได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 106. | โครงการก่อสร้างคูระบาย น้ำ คสล. แบบตัว V (หมู่ที่ 7) | เพื่อให้การระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมขัง | ก่อสร้างคูระบายน้ำ ระยะทาง 150 เมตร | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | จำนวนคูระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น | มีการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 107. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายท่าขนอน - เขาพัง หมู่ที่ 7 ต.พรุไทย - หมู่ที่ 4 ต.เขาพัง | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,400.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 108. | โครงการบุกเบิกถนนสายเชี่ยวขวานสายล่างลงท่าน้ำ หมู่ที่ 8 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร บดอัดแน่น หนา 0.031 เมตร ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิกถนน | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 109. | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางสายหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 2 ต่อจากซอยพันสอน | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนน ลาดยางแบบแอลฟัลท์ติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ฝังท่อระบายน้ำพร้อมป้ายโครงการ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 110. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเหรียงฮ่อง หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 2 (หมู่ที่ 8) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอลฟัลท์ติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ฝังท่อระบายน้ำพร้อมป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 111. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายพันสอน (หมู่ที่ 8) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนน ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ฝังท่อระบายน้ำพร้อมป้ายโครงการ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้าง | ประชาชน ได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 112. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต หมู่ที่ 8 สายในบ้าน (หมู่ที่ 8) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนน ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนา 0.03 เมตร | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 113. | โครงการบุกเบิกถนนสายหลังโรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน (หมู่ที่ 8) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร บดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิกถนน | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 114. | โครงการลาดยางทับถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 8-4-1 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 248.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 115. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 8 บ้านเชี่ยวขวาน | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 116. | โครงการถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ซอยท่านาว | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 117. | โครงการถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ซอยบ่าวไข่ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 118. | โครงการถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ซอยหมู่ที่ 8 ตำบล พรุไทย - หมู่ที่ 7 ตำบลพะแสง | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 119. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยอมรินทร์ หมู่ที่ 8 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | สร้างถนนคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำระยะทาง 130.00เมตร กว้าง 4.00 เมตร | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 120. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย หมู่ที่ 8 ตำบลพรุไทย - หมู่ที่ 7 ตำบลพะแสง | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | สร้างถนนคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำระยะทาง 50.00เมตร กว้าง 4.00 เมตร | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 121. | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางซอยหลวงใน | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ฝังท่อระบายน้ำพร้อมป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 122. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายคอกไก่ หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 2 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,125.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 123. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายคลองหินดาน หมู่ที่ 9 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 124. | โครงการบุกถนนสาย ทุ่งน้ำรอบ หมู่ที่ 9 – หมู่ที่ 3 (ตอนที่ 2) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร บดอัดแน่น หนา 0.031 เมตร ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิกถนน | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 125. | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตสายทุ่งน้ำรอบ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | สร้างถนนคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำระยะทาง 300.00เมตร กว้าง 4.00 เมตร | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้รับการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 126. | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางสายทุ่งน้ำรอบ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ฝังท่อระบายน้ำพร้อมป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 127. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายทุ่งน้ำรอบ หมู่ที่ 9 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 128. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ยอมให้น้ำล้นข้าม สายทุ่งน้ำรอบ หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 3 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 129. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านตาห้อม หมู่ที่ 9 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 130. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ยอมให้น้ำล้นข้าม สายบ้านตาห้อม หมู่ที่ 9 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 131. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนูนุ้ย | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ฝังท่อระบายน้ำพร้อมป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 132. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายหนูนุ้ย หมู่ที่ 9 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 133. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย คลองหินดาน | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ฝังท่อระบายน้ำพร้อมป้ายโครงการ | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 134. | โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 9 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 135. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านตาห้อม หมู่ที่ 9 ตำบลพรุไทย – หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพัง | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ฝังท่อระบายน้ำพร้อมป้ายโครงการ | 920,000 | 920,000 | 920,000 | 920,000 | 920,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 136. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านตาห้อม หมู่ที่ 9 ต.พรุไทย – หมู่ที่ 4 ต.เขาพัง | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 137. | โครงการบุกเบิกถนนสาย หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 3 ซอยสุขภิรมย์รินทร์สนั่นโน | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร บดอัดแน่น หนา 0.031 เมตร ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิกถนน | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 138. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 139. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตวัดควนทอง | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | สร้างถนนคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำ กว้าง 4.00 เมตรระยะทาง 200.00 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 140. | โครงการซ่อมสร้างถนนซอยคลองหินดาน | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 141. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตลงสระหมู่บ้าน (หมู่ที่ 9) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | สร้างถนนคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ำ กว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 1,000.00 เมตร | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 142. | โครงการก่อสร้างท่อ บล้อค คสล. เสริมเหล็ก 2 ช่อง (หมู่ที่ 2) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | สร้างท่อบล็อก หน้าสระน้ำนบปริง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนท่อบล้อคที่เพิ่มขึ้น | เพิ่มประสิทธิ ภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 143. | โครงการก่อสร้างท่อบล้อค คสล. เสริมเหล็ก 2 ช่อง หมู่ที่ 3 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | สร้างท่อบล็อก หน้าสระน้ำนบปริง | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนท่อบล้อคที่เพิ่มขึ้น | เพิ่มประสิทธิ ภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 144. | โครงการบุกเบิกถนนซอย ทุ่งทอง หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 9 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร บดอัดแน่น หนา 0.031 เมตร ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิกถนน | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 145. | โครงการถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ซอยบ้านป้าไผ่ | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ถมหลุมบ่อเกรดปรับเกลี่ยเรียบ | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 156. | โครงการซ่อมสร้างถนนสายควนทอง - เขาพัง | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,150.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | อบจ. |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานพาณิชย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการเปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) (หมู่ที่ 1 - 9) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลพรุไทย | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ร้อยละความ พึงพอใจของครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 2. | โครงการขยายเขตประปา (หมู่ที่ 1 - 9) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขยายเขตประปาในตำบลพรุไทย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 3. | โครงการขยายท่อประปา ขนาด 80 เซนติเมตร จากเขื่อนรัชชประภา – ตำบล พรุไทย | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขยายท่อประปา ขนาด 80 เซนติเมตร จากเขื่อนรัชชประภา – ตำบลพรุไทย | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 4. | โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลพรุไทย | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลพรุไทย | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 5. | โครงการสำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมต่อเติมระบบประปา (หมู่ที่ 1 - 9) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | สำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมต่อเติมระบบประปาตำบลพรุไทย | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 6. | โครงการเปลี่ยน/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา หอถังประปาเหล็ก (หมู่ที่ 1 – 9) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา หอถังประปาเหล็ก (ม.1 – 9 ) จำนวน 9 แห่ง | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ร้อยละความพึงพอใจของครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 7. | โครงการจัดซื้อถังกรองน้ำ หมู่ที่ 1 - 9 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | จัดซื้อถังกรองน้ำให้กับหมู่บ้าน ในตำบลพรุไทย | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ร้อยละความพึงพอใจของครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 8. | โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | สำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมต่อเติมระบบประปา | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 9. | โครงการเปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) หมู่ที่ 1 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) ระยะทาง 3,000.00 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 10. | โครงการเปลี่ยนถังแซมเปญ พร้อมถังกรองน้ำ (หมู่ที่ 1) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เปลี่ยนถังแซมเปญ สูง 20 เมตร พร้อมถังกรองน้ำ จำนวน 1 แห่ง | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 11. | จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำประปาป็อกแทงค์(POG TANKS) รหัสนวัตกรรม 01020003 ในหมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหาดคัน | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภค และเพียงพอต่อความต้องการ | จัดซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์(POG TANKS) ระบบขนาดกลาง M รองรับ 51 – 120 ครัวเรือน กำลังผลิต 7 ลบ./ซม. | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | จำนวนครุภัณฑ์ ระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POG TANGS) | ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 12. | โครงการขยายเขตประปามาตรฐาน PE สายบนทุ่ง – หาดคัน หมู่ที่ 2 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขยายเขตประปามาตรฐาน (PE) ระยะทาง 700.00 เมตร | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 13. | โครงการขยายเขตประปามาตรฐาน PE สายบนทุ่ง – เชี่ยวขวาน หมู่ที่ 2 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขยายเขตประปามาตรฐาน (PE) ระยะทาง 500.00 เมตร | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 14. | โครงการขยายเขตประปามาตรฐาน PE เชื่อมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขยายเขตประปามาตรฐาน (PE) ระยะทาง 350.00 เมตร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 15. | โครงการขยายเขตประปามาตรฐาน PE เชื่อมนบปริง | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขยายเขตประปามาตรฐาน (PE) ระยะทาง 300.00 เมตร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 16. | โครงการขยายเขตประปามาตรฐาน PE ศรีประภา - สะพานปริง | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขยายเขตประปามาตรฐาน (PE) ระยะทาง 1,500.00 เมตร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 17. | โครงการขยายเขตประปามาตรฐาน PE สายสุขเกษม | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขยายเขตประปามาตรฐาน (PE) ระยะทาง 600.00 เมตร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 18. | โครงการขยายเขตประปามาตรฐาน PE สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 9 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขยายเขตประปามาตรฐาน (PE) ระยะทาง 2,000.00 เมตร | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 19. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งหอถัง แชมเปญ พร้อมขยายเขตประปา สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 9 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขุดเจาะบ่อบาดาลติดตั้งหอถังแชมเปญ พร้อมขยายเขตประปา สูง 20 เมตร | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | จำนวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 20. | โครงการขยายเขตประปามาตรฐาน PE สายโชคอำนวย - ห้วยทุ่งควน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขยายเขตประปามาตรฐาน (PE) ระยะทาง 1,000.00 เมตร | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 21. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายห้วยทุ่งควน | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าสายห้วยทุ่งควน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 22. | โครงการขยายเขตประปามาตรฐาน PE สายตาพรหม - ทุ่งปง | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขยายเขตประปามาตรฐาน (PE) ระยะทาง 2,000.00 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 23. | โครงการขยายเขตประปามาตรฐาน PE สายเลียบใต้สายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 2 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขยายเขตประปามาตรฐาน (PE) ระยะทาง 1,000.00 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 24. | โครงการขยายเขตประปามาตรฐาน PE สายพันสอน - นบปริง | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขยายเขตประปามาตรฐาน (PE) ระยะทาง 2,000.00 เมตร | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 25. | โครงการขยายเขตประปามาตรฐาน PE สายบนทุ่ง - พรุศรี | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขยายเขตประปามาตรฐาน (PE) ระยะทาง 2,000.00 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 26. | โครงการขยายเขตประปามาตรฐาน PE สายควนทอง – บ้านท่า หมู่ที่ 2 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขยายเขตประปามาตรฐาน (PE) ระยะทาง 2,000.00 เมตร | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 27. | โครงการเปลี่ยนถังแชมเปญ พร้อมถังกรองน้ำ สายแยกบนทุ่ง - เชี่ยวขวาน (หมู่ที่ 2) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เปลี่ยนถังแซมเปญ สูง 20 เมตร พร้อมถังกรองน้ำ จำนวน 1 แห่ง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 28. | โครงการน้ำประปาดื่มได้ (หมู่ที่ 2) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 2 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 29. | โครงการเปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน PE สายทวีสุข หมู่ที่ 3 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) สายทวีสุข หมู่ที่ 3 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 30. | โครงการเปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน PE ซอยต้นเนียง | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) ซอยต้นเนียง | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 31. | โครงการเปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐานซอยเลียบสายไฟแรงสูง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 7 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) สายเลียบสายไฟแรงสูง | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 32. | โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน หมู่ที่ 3 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 33. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมต่อเติมระบบประปา หมู่ที่ 3 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | สำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมต่อเติมระบบประปาหมู่ที่ 3 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 34. | โครงการย้ายถังประปาหมู่ที่ 3 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ย้ายถังประปา เพื่อไปติดตั้ง ณ สถานที่ที่เหมาะสม | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ความพึงพอใจจำนวนประชาชนที่ใช้น้ำ | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 35. | โครงการขึ้นหอถังประปาแบบถังสูง 20 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า (หมู่ที่ 3) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขึ้นหอถังประปาแบบถังสูง 20 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 36. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมต่อเติมระบบประปา หมู่ที่ 4 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | สำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมต่อเติมระบบประปาหมู่ที่ 4 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 37. | โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ผิวดิน หมู่ที่ 5 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ผิวดิน หมู่ที่ 5 ขนาด 120.00 ลบ.ม. | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนถังประปาที่ได้รับการก่อสร้าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 38. | โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลพรุไทย | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลพรุไทย | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 39. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำประปา ป็อกแทงค์(POG TANKS) รหัสนวัตกรรม 01020003 ในหมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านพรุศรี | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภค และเพียงพอต่อความต้องการ | จัดซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์(POG TANKS) ระบบขนาดกลาง M รองรับ 51 – 120 ครัวเรือน กำลังผลิต 7 ลบ./ซม. | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | จำนวนครุภัณฑ์ ระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POG TANGS) | ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 40. | โครงการขยายเขตประปามาตรฐาน PE สายอ่างเก็บน้ำคลองพรุสยาม หมู่ที่ 6 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขยายเขตประปามาตรฐาน (PE) ระยะทาง 500.00 เมตร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 41. | โครงการเปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) ซอยทอนเตย | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) ซอยทอนเตย | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 42. | โครงการเปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) สายหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 3 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) สายหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 3 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 43. | โครงการเปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) ซอยสมนึก | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) ซอยสมนึก | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 44. | โครงการเปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) ซอยท่าเรือ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) ซอยท่าเรือ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 45. | โครงการเปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) สายสะพานปริง | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) สายสะพานปริง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 46. | โครงการเปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) สายหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) สายหมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 47. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งหอถัง แชมเปญ พร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขุดเจาะบ่อบาดาลติดตั้งหอถังแชมเปญ พร้อมขยายเขตประปา สูง 20 เมตร | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | จำนวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 48. | โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 6 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | สำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมต่อเติมระบบประปา | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 49. | โครงการเปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน PE พร้อมขยายเขต ซอยเลียบคลองพุมดวง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 5 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) ซอยเลียบคลองพุม ดวง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 5 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 50. | โครงการขยายเขตประปามาตรฐาน PE ซอยมหาลาภ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขยายเขตประปามาตรฐาน (PE) ระยะทาง 600.00 เมตร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 51. | โครงการสำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมต่อเติมระบบประปา หมู่ที่ 7 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | สำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมต่อเติมระบบประปาตำบลพรุไทย | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | จำนวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 52. | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานแบบกรมอนามัย หมู่ที่ 7 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 53. | โครงการเปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน PE สายบ้านตาขุน - คีรีรัฐ หมู่ที่ 7 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) สายบ้านตาขุน - คีรีรัฐ หมู่ที่ 7 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 54. | โครงการเปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน PE ซอยเขาไม้จันทร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) ซอยเขาไม้จันทร์ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 55. | จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำประปา ป็อกแทงค์ (POG TANKS) รหัสนวัตกรรม 01020003 ในหมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านคลองพิกุล | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภค และเพียงพอต่อความต้องการ | จัดซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์(POG TANKS) ระบบขนาดกลาง L รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลบ./ซม. | 5,200,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | จำนวนครุภัณฑ์ ระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POG TANGS) | ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 56. | โครงการก่อสร้างประปาเพื่อการเกษตร (หมู่ที่ 8) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 57. | โครงการเปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) (หมู่ที่ 8) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) หมู่ที่ 8 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 58. | โครงการขยายเขตประปา สายหมู่ที่ 8 - 4 - 1 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขยายเขตประปาสายหมู่ที่ 8 – 4 - 1 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 59. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำประปา ป็อกแทงค์(POG TANKS) รหัสนวัตกรรม 01020003 ในหมวดครุภัณฑ์ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านควนทอง | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภค และเพียงพอต่อความต้องการ | จัดซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์(POG TANKS) ระบบขนาดกลาง L รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลบ./ซม. | 5,200,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | จำนวนครุภัณฑ์ ระบบผลิตน้ำประปาป๊อกแทงค์ (POG TANGS) | ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| 60. | โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลพรุไทย | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลพรุไทย | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 61. | โครงการสำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมต่อเติมระบบประปา หมู่ที่ 9 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | สำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมต่อเติมระบบประปา หมู่ที่ 9 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 62. | โครงการขึ้นหอถังประปาแบบถังสูง 20 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า (หมู่ที่ 9) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขึ้นหอถังประปาแบบถังสูง 20 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าในตำบลพรุไทย (หมู่ที่ 1 - 9) | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าในตำบลพรุไทย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 2 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า (หมู่ที่ 1 - 9) | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า ในตำบลพรุไทย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 3 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 4 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า เชื่อมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าเชื่อมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 5 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า เชื่อมนบปริง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าเชื่อมนบปริง หมู่ที่ 2 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 6. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายตาพรหม - ทุ่งปง | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าสายตาพรม - ทุ่งปง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 7. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายใต้สายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าสายตาพรม - ทุ่งปง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 8. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยห้วยทุ่งควน | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าซอยห้วยทุ่งควน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 9. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายทุ่งปง - ม.4 เขาพัง | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าสายตาพรม - ทุ่งปง | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 10. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายพันสอน - นบปริง | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าสายพันสอน - นบปริง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 11. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายหัวควน หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าสายหัวควน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 12. | โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายศรีรักษา หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าสายศรีรักษา | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 13. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายหมู่ที่ 3 ตำบล พรุไทย - หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพัง | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าสายหมู่ที่ 3 ตำบลพรุไทย - หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพัง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 14. | โครงการต่อเติมหม้อแปรงไฟฟ้าสายทวีสุข – เขาพัง (หมู่ที่ 3) | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า สายทวีสุข - เขาพัง | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 15. | ขยายเขตไฟฟ้าหน้าอาคารโรงเรียนวัดพรุศรี | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าหน้าอาคารโรงเรียนวัดพรุศรี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 16. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยเขาชงโค | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าซอยเขาชงโค | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 17. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยมหาลาภ | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าซอยมหาลาภ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 18. | ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 7) | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่ที่ 7 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 19. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยทุ่งน้ำรอบ | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าในซอยทุ่งน้ำรอบ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 20. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านตาห้อม | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าในซอยบ้านตาห้อม | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 21. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยหนูนุ้ย | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าในซอยหนูนุ้ย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรและพลังงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ด้านคุณภาพชีวิต

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ | เพื่อพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำและแหล่งทำการประมงน้ำจืดทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ มากขึ้น | สนับสนุนการเพาะ เลี้ยงและการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติตำบล พรุไทย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนปลาที่ปล่อยเพิ่มขึ้น | มีแหล่งน้ำและแหล่งทำการประมงน้ำจืดทำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น | สำนักปลัด |
| 2. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของประชาชนตำบลพรุไทย | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ | - ปลูกผักสวนครัว - เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ - เพาะเห็ด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ร้อยละของประชาชนสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน | มีกิจกรรมการลดรายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน | สำนักปลัด |
| 3. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลพรุไทย | เพื่อให้ทุกหมู่บ้านมีกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน | - เลี้ยงหมู ไก่ เป็ดปลา - ทำพวงหรีด ดอกไม้จันทน์ - จัดดอกไม้ ผูกผ้า - ทำขนม พริกแกง - ช่างเสริมสวย ตัดผมชาย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการจัดตั้งและส่งเสริมฯ | ทุกหมู่บ้านมีกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน | สำนักปลัด |
| 4. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น | ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ชีวิตตาม แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลพรุไทย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนกิจกรรมที่ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนฯ | ประชาชนในตำบลมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 5. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชเสริมในสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มขึ้น | ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชเสริมในสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนประชาชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 6. | โครงการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการชุมชน (หมู่ 1) | เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการชุมชน | จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการชุมชน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนร้านค้าสวัสดิการชุมชนที่ได้มีการจัดตั้ง | มีการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการชุมชน | สำนักปลัด |
| 7. | โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง (หมู่ที่ 2) | เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน | สร้างศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนศูนย์เรียนรู้ที่ได้มีการจัดตั้ง | ประชาชนสามารถสร้างอาชีพเสริม มีรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน | กองช่าง |
| 8. | โครงการฝึกอบรมจัดทำเหรียญโปรยทานและดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 3 | เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละของคนในชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพ | ประชาชนสามารถสร้างอาชีพเสริม มีรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน | สำนักปลัด |
| 9. | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เสริมของ อสม. และสตรีในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | เพื่อให้กลุ่ม อสม. และสตรี มีรายได้เสริม | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละของ อสม. และกลุ่มสตรีในหมู่บ้านมีความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพเสริม | อสม. และกลุ่มสตรีในหมู่บ้านมีความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพเสริม | สำนักปลัด |
| 10. | โครงการฝึกอบรมจัดทำน้ำสมุนไพร หมู่ที่ 3 | เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีรายได้เสริม | ฝึกอบรมจัดทำน้ำสมุนไพร | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละของกลุ่มอาชีพมีความรู้ เพื่อไปประกอบอาชีพเสริม | กลุ่มอาชีพมีความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพเสริม | สำนักปลัด |
| 11. | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เสริมของ อสม. และสตรีในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 3) | เพื่อให้กลุ่ม อสม. และสตรี มีรายได้เสริม | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละของ อสม. และกลุ่มสตรีในหมู่บ้านมีความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพเสริม | อสม. และกลุ่มสตรีในหมู่บ้านมีความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพเสริม | สำนักปลัด |
| 12. | โครงการเพาะเห็ดแบบโรงเรือน (หมู่ที่ 3) | เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน | สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | มีจำนวนโรงเรือนเพาะเห็ดเพิ่มขึ้น | คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการเพาะเห็ดเป็นรายได้เสริม | กองช่าง |
| 13. | โครงการฝึกอบรมจัดทำเหรียญโปรยทาน ,ดอกไม้จันทน์ (หมู่ที่ 3) | เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละของคนในชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพ | ประชาชนสามารถสร้างอาชีพเสริม มีรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน | สำนักปลัด |
| 14. | โครงการเลี้ยงปลาในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 3) | เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน | จัดซื้อพันธุ์ปลา | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนประชาชนที่เลี้ยงปลาเพื่อเป็นการสร้างรายได้ | สร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน | สำนักปลัด |
| 15. | โครงการปลูกพืชผักเป็นกลุ่ม (หมู่ที่ 3) | เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน | จัดซื้อพันธุ์ผัก และส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันปลูกผักเพื่อเป็นการสร้างรายได้ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนประชาชนที่รวมกลุ่มกันปลูกผักเพื่อเป็นการสร้างรายได้ | สร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน | สำนักปลัด |
| 16. | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 3) | เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการร่วมมือกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน | อบรมให้ความรู้กับประชาชน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนประชาชนที่เข้ารับการอบรม | เสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการร่วมมือกัน มีความรับผิดชอบร่วมกัน | สำนักปลัด |
| 17. | โครงการฝึกอบรมจัดทำดอกไม้ประดิษฐ์และเครื่องจักสานในชุมชน หมู่ที่ 5 | เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละของคนในชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพ | ประชาชนสามารถสร้างอาชีพเสริม มีรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน | สำนักปลัด |
| 18. | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการทำขนมไทย กลุ่มบ้านท่าขนมไทย หมู่ที่ 6 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มอาชีพในการผลิตขนมไทยเพื่อจำหน่าย | จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการทำขนมไทย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนรายได้ของกลุ่มอาชีพมีจำนวนเพิ่มขึ้น | กลุ่มอาชีพมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 19. | โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมสร้างรายได้(หมู่ที่ 6) | เพื่อให้ประชาชน มีรายได้ เสริม | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละของประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพเสริม | ประชาชนมีความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพเสริม | สำนักปลัด |
| 20. | โครงการฝึกทักษะการทำขนมไทย (หมู่ที่ 6) | เพื่อให้ประชาชนมีทักษะในการทำขนมไทย เพื่อหารายได้เสริม | ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำขนมไทย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละของประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพเสริม | ประชาชนมีความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพเสริม | สำนักปลัด |
| 21. | โครงการจัดทำศูนย์เรียนรู้ผลิตขนมพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญา | เพื่อสร้างความรู้ และฝึกทักษะการทำขนมไทย ให้กับกุล่มอาชีพและผู้ที่สนใจ | จัดทำศูนย์เรียนรู้ผลิตขนมพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญา | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนรายได้ของกลุ่มอาชีพมีจำนวนเพิ่มขึ้น | กลุ่มอาชีพมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 22. | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดี (หมู่ที่ 7) | เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดี | จัดซื้อพันธุ์โคเนื้อ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนประชาชนที่เลี้ยงโคเนื้อเพื่อเป็นการสร้างรายได้ | สร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน | สำนักปลัด |
| 23. | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากินผักในกลุ่มเกษตรกร (หมู่ที่ 7) | เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน | จัดซื้อพันธุ์ปลา | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนประชาชนที่เลี้ยงปลาเพื่อเป็นการสร้างรายได้ | สร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน | สำนักปลัด |
| 24. | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพันธุ์เนื้อ (หมู่ที่ 7) | เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนเลี้ยงสุกรพันธุ์เนื้อ | จัดซื้อพันธุ์สุกร | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนประชาชนที่เลี้ยงสุกรพันธุ์เนื้อเพื่อเป็นการสร้างรายได้ | สร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน | สำนักปลัด |
| 25. | โครงการผลิตเครื่องแกงกระป๋อง (หมู่ที่ 9) | เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชนจำหน่าย ให้คนในชุมชน กลุ่มอาชีพมีรายได้ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตเครื่องแกงกระป๋อง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละของคนในชุมชน กลุ่มอาชีพรายได้เสริม | คนในชุมชน กลุ่มอาชีพมีรายได้เสริมจากการรวมกลุ่มอาชีพ | สำนักปลัด |
| 26. | โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องแกง | เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจำหน่าย ให้คนในชุมชน กลุ่มอาชีพมีรายได้ | จัดซื้อบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตเครื่องแกงกระป๋อง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละของคนในชุมชน กลุ่มอาชีพรายได้เสริม | คนในชุมชน กลุ่มอาชีพมีรายได้เสริมจากการรวมกลุ่มอาชีพ | สำนักปลัด |
| 27. | โครงการจัดตั้งศูนย์กลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร | เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อขายสินค้าทางการเกษตรในตำบลพรุไทย | จัดตั้งศูนย์กลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ตำบลพรุไทย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนกลุ่มที่รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร | ประชาชนได้รวบรวมผลผลิตขายได้ในราคาสูง | สำนักปลัด |
| 28. | โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | เพื่อให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลพรุไทย | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกร | ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 29. | โครงการเลี้ยงปลาดุกบ่อซีเมนต์ (หมู่ที่ 1) | เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนเลี้ยงปลาดุก | จัดซื้อพันธุ์ปลาดุก | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนประชาชนที่เลี้ยงปลาดุกเพื่อเป็นการสร้างรายได้ | สร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน | สำนักปลัด |
| 30. | โครงการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ (หมู่ที่ 1) | เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนเลี้ยงกบ | จัดซื้อพันธุ์กบ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนประชาชนที่เลี้ยงกบเพื่อเป็นการสร้างรายได้ | สร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน | สำนักปลัด |
| 31. | โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบลากสาย หมู่ที่ 3 | เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร | จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบลากสาย | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ | ประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรมีอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการพัฒนาผลผลิต | สำนักปลัด |
| 32. | โครงการจัดตั้งศูนย์กลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 4 | เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อขายสินค้าทางการเกษตร ในตำบลพรุไทย | จัดตั้งศูนย์กลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 4 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนกลุ่มที่รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร | ประชาชนได้รวบรวมผลผลิตขายได้ในราคาสูง | สำนักปลัด |
| 33. | โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากทางปาล์มน้ำมัน โดยเครื่องสับ/ย่อย ทางปาล์มน้ำมัน (หมู่ที่ 9) | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมัก | จัดซื้อเครื่องสับ/ย่อยทางปาล์มน้ำมัน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนกลุ่มผลิตปุ๋ยที่เพิ่มขึ้น | สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้ | สำนักปลัด |
| 34. | โครงการส่งเสริมปศุสัตว์(แพะ) ในสวนยางพารา | เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในสวนยางพารา | จัดซื้อพันธุ์แพะ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ | ประชาชนมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงสัตว์ | สำนักปลัด |
| 35. | โครงการปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ (โรงเรียนวัดพรุศรี) | เพื่อให้นักเรียนมีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน | นักเรียนในโรงเรียน | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | นักเรียนร้อยละ 80 ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ | นักเรียนได้รับประทานผักปลอดสารพิษ | สำนักปลัด |

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างโรงทำขนมไทย หมู่ที่ 6 | เพื่อมีสถานที่สำหรับกลุ่มอาชีพทำขนมบ้านท่าพรุไทย | ก่อสร้างโรงทำขนมไทย หมู่ที่ 6 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | สมาชิกกลุ่มทำขนมไทย มีรายได้ เพิ่มขึ้น | กลุ่มทำขนมไทย มีอาชีพเสริมและ มีรายได้เพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| 2. | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังเก่า) เป็นศูนย์ กศน. และฝึกอาชีพ ตำบลพรุไทย | เพื่อให้มีสถานที่ประกอบกิจกรรมของตำบลพรุไทย | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเก่า) เป็นศูนย์ กศน. และฝึกอาชีพ ตำบล พรุไทย | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น | มีสถานที่ประกอบกิจกรรมของตำบลพรุไทยเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 3. | โครงการก่อสร้างโรง ทำขนม (หมูที่ 6) | เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีสถานที่สำหรับทำขนม เพื่อหารายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน | ก่อสร้างโรงทำขนม | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | มีจำนวนโรงทำขนมเพิ่มขึ้น | กลุ่มอาชีพมีสถานที่สำหรับทำขนม เพื่อหารายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน | กองช่าง |
| 4. | โครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มผสมเครื่องแกงบ้านควนทอง | เพื่อให้ได้มีสถานที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพื่อใช้สำหรับกลุ่มอาชีพเครื่องแกง | ก่อสร้างอาคารกลุ่มผสมเครื่องแกงบ้านควนทอง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ร้อยละความพึงพอใจของอาคาร ศพด.ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย | มีสถานที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย | กองช่าง |
| 5. | โครงการก่อสร้างโรงผลิต รวมกลุ่มปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ (หมู่ที่ 2,7,8,9) | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ | ก่อสร้างโรงผลิตรวมกลุ่มปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ ตำบลพรุไทย | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนกลุ่มผลิตปุ๋ยที่เพิ่มขึ้น | สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้ | สำนักปลัด |
| 6. | โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพื่อรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร (หมู่ที่ 8) | เพื่อจัดให้มีสถานที่สำหรับเกษตรกรเพื่อการรวมกลุ่มกันขายสินค้าทางการเกษตรในตำบลพรุไทย | ก่อสร้างโรงเรือนเพื่อรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถรวบรวมกลุ่มกันขายผลผลิตในราคาสูง | กองช่าง |
| 7. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงผสมปุ๋ย (หมู่ที่ 8) | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ | ซ่อมแซมโรงผลิตรวมกลุ่มปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ ตำบลพรุไทย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนกลุ่มผลิตปุ๋ยที่เพิ่มขึ้น | สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้ | สำนักปลัด |
| 8. | โครงการก่อสร้างโรงปุ๋ยหมัก (หมู่ที่ 9) | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ | ซ่อมแซมโรงผลิตรวมกลุ่มปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ ตำบลพรุไทย | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนกลุ่มผลิตปุ๋ยที่เพิ่มขึ้น | สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้ | สำนักปลัด |
| 9. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงผสมปุ๋ย (หมู่ที่ 9) | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ | ซ่อมแซมโรงผลิตรวมกลุ่มปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ ตำบลพรุไทย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนกลุ่มผลิตปุ๋ยที่เพิ่มขึ้น | สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้ | สำนักปลัด |

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

2.3 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 - 9) | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ ตำบลพรุไทย | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 2. | โครงการขุดลอกลำคลอง สร้างฝายทดแทน (หมู่ที่ 4,9) | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ขุดลอกลำคลอง สร้างฝายทดแทน หมู่ที่ 4,9 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนฝายที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 3. | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (หมู่ที่ 2,3,6,7,9,8) | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ก่อสร้างฝายน้ำล้น (หมู่ที่ 2,3,6,7,9,8) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนฝายที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 4. | โครงการก่อสร้างฝายแม้ว (หมู่ที่ 1 - 9) | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ก่อสร้างฝายแม้วจำนวน 5 แห่ง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนฝายที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 5. | โครงการติดตั้งเครื่อง สูบน้ำ (หมู่ที่ 1 - 9) | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค บริโภค | ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ(หมู่ที่ 1 - 9) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภค ในฤดูแล้ง | สามารถแก้ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอได้ | กองช่าง |
| 6. | โครงการปรับปรุงสภาพดินในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตร | ปรับปรุงสภาพดินในหมู่บ้าน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนผลผลิตทางการเกษตร หรือสินค้าทางการเกษตรเพิ่มขึ้น | ดินในหมู่บ้านเหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรชนิดต่างๆ | สำนักปลัด |
| 7. | โครงการขุดลอกสระน้ำหนองยาวทำประตูปิด - เปิด กักน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง (หมู่ที่ 1) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขุดลอกสระน้ำหนองยาว | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 8. | โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | อัตราการกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 9. | โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเติมให้กับสระน้ำ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค บริโภค | ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภค ในฤดูแล้ง | สามารถแก้ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอได้ | กองช่าง |
| 10. | โครงการก่อสร้างถังประปาระบบโซล่าเซลล์ เพื่อใช้ในการเกษตร (หมู่ที่ 1) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขึ้นหอถังประปาแบบถังสูง 20 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | อัตราการกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 11. | โครงการขุดลอกสระน้ำ ตาเขิน บนทุ่ง - พรุศรี (หมู่ที่ 2) | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ขุดลอกสระน้ำตาเขิน บนทุ่ง - พรุศรี หมู่ที่ 2 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | อัตราการกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 12. | โครงการขุดลอก ห้วยทุ่งควน หมู่ที่ 2 | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ขุดลอกห้วยทุ่งควน หมู่ที่ 2 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | อัตราการกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 13. | โครงการก่อสร้าง ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ก่อสร้างฝายน้ำล้น | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนฝายที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 14. | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 15. | โครงการก่อสร้างฝายแม้ว หมู่ที่ 3 | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ก่อสร้างฝายแม้วหมู่ที่ 3 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนฝายที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 16. | โครงการขุดลอกคลอง หินด้วน ตอนบน หมู่ที่ 6 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลองให้มีระบบน้ำที่ดี | ขุดลอกคลองหินด้วน ตอนบน หมู่ที่ 6 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | อัตราการไหลเวียนของน้ำในคลอง | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 17. | โครงการขุดลอกคลอง เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | อัตราการกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 18. | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองพรุสยาม - คลองหิน | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ซ่อมแซมฝายน้ำล้น คลองพรุสยาม - คลองหิน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนฝายที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 19. | โครงการขุดลอกสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ขุดลอกสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภค ในฤดูแล้งเพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 20. | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองพรุสยาม | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองพรุสยาม | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภค ในฤดูแล้งเพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 21. | โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคลองพิกุล แบบ มข.27 บริเวณบ้านนายสมหมาย หมู่ที่ 7 | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองพิกุล แบบ มข.27 บริเวณบ้านนายสมหมายหมู่ที่ 7 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนฝายที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 22. | โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคลองพังราบ แบบ มข.27 บริเวณบ้านนายจำนงค์ – นายประชุม หมู่ที่ 7 | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองพิกุล แบบ มข.27 บริเวณบ้านนายสมหมายหมู่ที่ 7 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนฝายที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 23. | โครงการขุดลอกฝายประชาอาสา ตอนกลาง หมู่ที่ 7 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลองให้มีระบบน้ำที่ดี | ขุดลอกฝายประชาอาสา ตอนกลาง หมู่ที่ 7 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | อัตราการไหลเวียนของน้ำในคลอง | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 24. | โครงการขุดลอกคลอง พุมดวงบริเวณที่ตื้นเขิน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลองให้มีระบบน้ำที่ดี | ขุดลอกพุมดวงบริเวณที่ตื้นเขิน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | อัตราการไหลเวียนของน้ำในคลอง | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 25. | โครงการขุดลอกคลองเขาไม้จันทร์ (หมู่ที่ 7) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลองให้มีระบบน้ำที่ดี | ขุดลอกคลองเขาไม้จันทร์ หมู่ที่ 7 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | อัตราการไหลเวียนของน้ำในคลอง | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 26. | โครงการขุดลอกคลองเขาชงโค (หมู่ที่ 7) | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ขุดลอกคลองเข้าชงโค หมู่ที่ 7 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | อัตราการไหลเวียนของน้ำในคลอง | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 27. | โครงการขุดลอกคลองบางเน่า (นบป้าเทือง) | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ขุดลอกคลองบางเน่า (นบป้าเทือง) | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | จำนวนปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 28. | โครงการขุดลอกปลายนบปริง (หมู่ที่ 8) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขุดลอกลำคลองปลายนบปริง | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | จำนวนปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 29. | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองบางเน่า (หมู่ที่ 8) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองบางเน่า | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | จำนวนฝายที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 30. | โครงการก่อสร้างประปาเพื่อการเกษตร (หมู่ที่ 8) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 31. | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 8 เหรียงฮ่องลงคลอง นบปริง (หมู่ที่ 8) | เพื่อให้การระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมขัง | ขุดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 8 เหรียงฮ่องลงคลองนบปริงระยะทาง 1,000.00 เมตร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนคูระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น | เพื่อการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 32. | โครงการขุดลอกคลอง สร้างฝายทดแทน หมู่ที่ 9 | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ขุดลอกลำคลอง สร้างฝายทดแทน หมู่ที่ 9 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนฝายที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 33. | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน (หมู่ที่ 9) | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 9 ตำบลพรุไทย | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 34. | โครงการก่อสร้างประปาเพื่อการเกษตร (หมู่ที่ 9) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 35. | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหินดาน | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหินดาน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนฝายที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 36. | โครงการก่อสร้างถังประปาระบบโซล่าเซลล์ เพื่อใช้ในการเกษตร (หมู่ที่ 9) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขึ้นหอถังประปาแบบถังสูง 20 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ด้านคุณภาพชีวิต, 3 ด้านการศึกษา, 4. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือประชาชน ให้คำปรึกษา รวบรวมปัญหา ประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชน | ประชาชนในเขตพื้นที่ | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | ร้อยละ 100 ประชาชนที่ได้รับความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลวิธีการเพื่อรับความช่วยเหลือ เมื่อเกิดความเดือดร้อน และมีสถานที่แจ้งความเดือดร้อน | สำนักปลัด |

3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเติมน้ำ หมู่ที่ 5 | เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเติมน้ำ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนประชาชนที่ได้รับความสะดวก | ประชาชนได้รับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน | กองช่าง |
| 2. | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและบรรเทา ภัยพิบัติ หมู่ที่ 6 | เพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ | จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ | เพิ่มประสิทธิ ภาพในการป้อง กันและบรรเทา สาธารณภัย | สำนักปลัด |

3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.พรุไทย | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ เด็กให้มีพัฒนาการที่ดีถูกต้องตามระดับ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต. พรุไทย | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน | เด็กมีพัฒนาการที่ดีถูกต้องตามระดับ | สำนักปลัด |
| 2. | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมและกล้าแสดงออก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ในตำบล พรุไทย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม | เด็กได้ร่วมกิจกรรมและกล้าแสดงออก | สำนักปลัด |
| 3. | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาและอื่นๆ ที่จำเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.พรุไทย | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาและอื่นๆ ที่จำเป็นใช้ครบถ้วน | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาและอื่นๆ ที่จำเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.พรุไทย จำนวน 2 ศูนย์ | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | จำนวนวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาและอื่นๆ ที่จำเป็นใช้ครบถ้วน | สำนักปลัด |
| 4. | โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิชาการต่างๆ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน | เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีความรู้และทักษะด้านวิชาการต่างๆ | จัดกิจกรรมสนับสนุนด้านวิชาการต่างๆ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมฯ | เยาวชนและประชาชนได้มีความรู้และทักษะด้านวิชาการต่างๆ | กองช่าง |
| 5. | โครงการกองทุนเพื่อการศึกษา หมู่ที่ 1 – 9 (หมู่ที่ 6) | เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี และครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ | ทุนการศึกษา | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา | สร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาของนักเรียน และเป็นแหล่งทุนสนับสนุนเพื่อยกระดับพัฒนาทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนเยาวชน | สำนักปลัด |

3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.4 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อในพื้นที่ตำบล พรุไทย | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ | รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อใน พื้นที่ตำบลพรุไทย | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | จำนวนประชาชน ที่ร่วมรณรงค์ ป้องกันฯ | สามารถป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่อาจ จะเกิดขึ้นในพื้นที่ | สำนักปลัด |
| 2. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลพรุไทย | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตำบลพรุไทย | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลพรุไทย | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนผู้ติดยาเสพติดลดลง | ได้มีการเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต.พรุไทย | สำนักปลัด |
| 3. | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ อสม. ตำบลพรุไทย | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของ อสม. | สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ อสม. ตำบลพรุไทย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนอุปกรณ์การแพทย์ในการปฏิบัติงาน ของ อสม. | อสม. มีประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการได้ทั่วถึง | สำนักปลัด |
| 4. | โครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(หมู่ที่ 1 – 9) หมู่บ้านละ 20,000 บาท ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านละ 3 โครงการ | เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านมีงบประมาณได้ดำเนินงามตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 3 โครงการ | 9 หมู่บ้าน ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 3 โครงการ | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | หมู่บ้านแต่ละหมู่ได้รับเงินอุดหนุน หมู่บ้านละ 20,000 บาท | หมู่บ้านมีงบประมาณได้ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ | สำนักปลัด |
| 5. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลพรุไทย ได้รับการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลพรุไทยได้รับการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 100 ของข้อมูลจำนวนสุนัข/แมว ของตำบล | ในพื้นที่ตำบลพรุไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด |
| 6. | โครงการสนับสนุนตู้ยาสามัญประจำบ้านพร้อมเวชภัณฑ์ให้กับครัวเรือนในตำบลพรุไทย | เพื่อจัดซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้านพร้อมเวชภัณฑ์กับครัวเรือน | สนับสนุนตู้ยาสามัญประจำบ้านพร้อมเวชภัณฑ์ให้กับครัวเรือนในตำบลพรุไทย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการสนับสุนนตู้ยาฯ | ทุกครัวเรือนมีตู้ยาสามัญประจำบ้านพร้อมเวชภัณฑ์ | สำนักปลัด |
| 7. | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 3 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ออกกำลังกาย เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวนเครื่องออกกำลังที่เพิ่มขึ้น | ประชาชนในพื้นที่มีเครื่องออกกำลังกาย เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง | สำนักปลัด |
| 8. | โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดัน หมู่ที่ 3 | เพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน | จัดซื้อเครื่องวัด ความดัน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนเครื่องวัดความที่มีเพียงพอ | ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สำนักปลัด |
| 9. | โครงการจัดซื้อเครื่องวัดไข้มาตรฐาน หมู่ที่ 3 | เพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน | จัดซื้อเครื่องวัดไข้มาตรฐาน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนเครื่องวัดไข้มาตรฐานที่มีเพียงพอ | ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สำนักปลัด |
| 10. | โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 3 | เพื่อใช้ในการกำจัดเชื้อโรค กำจัดยุง แมลง ที่เป็นพาหะของโรคต่างๆ | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | อัตราการเกิดโรคที่เกิดจากพาหะนำโรคลดน้อยลง | ประชาชนในหมู่บ้านห่างไกลจากโรคภัย | สำนักปลัด |
| 11. | โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 4 | เพื่อใช้ในการกำจัดเชื้อโรค กำจัดยุง แมลง ที่เป็นพาหะของโรคต่างๆ | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | อัตราการเกิดโรคที่เกิดจากพาหะนำโรคลดน้อยลง | ประชาชนในหมู่บ้านห่างไกลจากโรคภัย | สำนักปลัด |
| 12. | โครงการสนับสนุนตู้ยาสามัญประจำบ้านพร้อมเวชภัณฑ์ให้กับครัวเรือน หมู่ที่ 4 | เพื่อจัดซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้านพร้อมเวชภัณฑ์กับครัวเรือน | สนับสนุนตู้ยาสามัญประจำบ้านพร้อมเวชภัณฑ์ให้กับครัวเรือนในหมู่ที่ 4 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการสนับสุนนตู้ยาฯ | ทุกครัวเรือนมีตู้ยาสามัญประจำบ้านพร้อมเวชภัณฑ์ | สำนักปลัด |
| 13. | โครงการสนับสนุนตู้ยาสามัญประจำบ้านพร้อมเวชภัณฑ์ให้กับครัวเรือน หมู่ที่ 5 | เพื่อจัดซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้านพร้อมเวชภัณฑ์กับครัวเรือน | สนับสนุนตู้ยาสามัญประจำบ้านพร้อมเวชภัณฑ์ให้กับครัวเรือนในหมู่ที่ 4 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนตู้ยาฯ | ทุกครัวเรือนมีตู้ยาสามัญประจำบ้านพร้อมเวชภัณฑ์ | สำนักปลัด |
| 14. | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 | เพื่อสร้างความรู้เข้าใจในการป้องกันตนเองและคนในครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก | รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านลดน้อยลง | ประชาชนในหมู่บ้านห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก | สำนักปลัด |
| 15. | โครงการตรวจสุขภาพในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรค | ตรวจสุขภาพในหมู่บ้าน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคต่างๆ ลดน้อยลง | ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพ ที่ดี | สำนักปลัด |
| 16. | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (หมู่ที่ 6) | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ออกกำลังกาย เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวนเครื่องออกกำลังที่เพิ่มขึ้น | ประชาชนในพื้นที่มีเครื่องออกกำลังกาย เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง | สำนักปลัด |
| 17. | โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 6 | เพื่อใช้ในการกำจัดเชื้อโรค กำจัดยุง แมลง ที่เป็นพาหะของโรคต่างๆ | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | อัตราการเกิดโรคที่เกิดจากพาหะนำโรคลดน้อยลง | ประชาชนในหมู่บ้านห่างไกลจากโรคภัย | สำนักปลัด |
| 18. | โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดัน หมู่ที่ 6 | เพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน | จัดซื้อเครื่องวัดความดัน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนเครื่องวัดความที่มีเพียงพอ | ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สำนักปลัด |
| 19. | โครงการจัดซื้อเครื่องวัดไข้มาตรฐาน หมู่ที่ 6 | เพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน | จัดซื้อเครื่องวัดไข้มาตรฐาน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนเครื่องวัดไข้มาตรฐานที่มีเพียงพอ | ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สำนักปลัด |
| 20. | โครงการตรวจสุขภาพประจำปี หมู่ที่ 6 | เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรค | ตรวจสุขภาพในหมู่บ้าน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคต่างๆ ลดน้อยลง | ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพ ที่ดี | สำนักปลัด |
| 21. | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (หมู่ที่ 6) | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ | อบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพร่างกาย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ | ประชาชนรู้วิธีการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง | สำนักปลัด |
| 12. | โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดัน หมู่ที่ 9 | เพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน | จัดซื้อเครื่องวัดความดัน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนเครื่องวัดความที่มีเพียงพอ | ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สำนักปลัด |
| 23. | โครงการจัดซื้อเครื่องวัดไข้มาตรฐาน หมู่ที่ 9 | เพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน | จัดซื้อเครื่องวัดไข้มาตรฐาน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนเครื่องวัดไข้มาตรฐานที่มีเพียงพอ | ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สำนักปลัด |

3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายชาวบ้าน คุ้มครองผู้บริโภค สิทธิต่างๆ | เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายชาวบ้าน สิทธิต่างๆ | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายชาวบ้าน คุ้มครองผู้บริโภค สิทธิต่างๆ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนประชาชนที่เข้ารับการอบรม | ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายชาวบ้าน สิทธิต่างๆ | สำนักปลัด |
| 2. | โครงการตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการภายในตำบลพรุไทย | เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ ต.พรุไทย | ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการภายในตำบลพรุไทย | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเยี่ยม | ได้สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ | สำนักปลัด |
| 3. | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุในตำบลพรุไทย | เพื่อสร้างเสริมความรู้ กิจกรรมนันทนาการ ฝึกอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุในตำบลพรุไทย | ให้ความรู้ กิจกรรมนันทนาการ ฝึกอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุใน ตำบลพรุไทย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนผู้สูงอายุในตำบลพรุไทยที่ได้รับความรู้ และร่วมกิจกรรม | ผู้สูงอายุในตำบลพรุไทยที่ได้รับความรู้ และร่วมกิจกรรม รวมไปถึงการฝึกอาชีพ | สำนักปลัด |
| 4. | โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ ด้านการเกษตร) ของประชากรในตำบล พรุไทย | เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ ด้านรายได้ ด้านการเกษตร ของประชากรในตำบลพรุไทย เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ข้อมูลด้านสุขภาพ ด้านรายได้ ด้านการ เกษตรของประชากร ในตำบลพรุไทย | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | จำนวนข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บ | มีฐานข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต | สำนักปลัด |

3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.6 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำหมู่บ้าน (หมู่ 1,2,9) | เพื่อพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ | ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนสระน้ำที่ได้รับการรักษา | ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ | กองช่าง |
| 2. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำคลองพรุสยาม (หมู่ที่ 6) | เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ | ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำคลองพรุสยาม | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวนสระน้ำที่ได้รับการรักษา | ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ | กองช่าง |
| 3. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะพร้อม ติดตั้งไฟฟ้าและอุปกรณ์ ในการออกกำลังกาย (หมู่ที่ 7) | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสวยงามและรักษาสิ่งแวดล้อม | ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ สถานที่กำจัดขยะ บริเวณที่สาธารณะ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนสวนสาธารณที่ได้รับการปรับปรุง | ภูมิทัศน์ได้รับการปรับปรุง ให้มีความสวยงามและรักษาสิ่งแวดล้อม | กองช่าง |
| 4. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะของหมู่บ้านเป็นสถานที่ออกกำลังกายของคนในชุมชน (หมูที่ 7) | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสวยงามและรักษาสิ่งแวดล้อม | ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ สถานที่กำจัดขยะ บริเวณที่สาธารณะ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนสวน สาธารณที่ได้รับการปรับปรุง | ภูมิทัศน์ได้รับการปรับปรุง ให้มีความสวยงามและรักษาสิ่งแวดล้อม | กองช่าง |

3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | ทบทวนแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลพรุไทย | เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดประชาคม เพื่อทบทวนแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ความพึงพอใจของประชาชนที่เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด |

3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลป- วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานรดน้ำดำหัว จบปีจบเดือน งานประจำปีพระสมุห์ผัน การประกอบอาชีพฯ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนการจัดกิจกรรมที่สำคัญ | มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 2. | โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา งานรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ | เพื่อรักษาและดำรงอยู่ของวันสำคัญต่างๆ | สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ตลอดทั้งปี | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนการจัดกิจกรรมที่สำคัญ | มีการรักษาและดำรงอยู่ของวันสำคัญต่างๆ | สำนักปลัด |
| 3. | โครงการจัดอบรมผู้นำในการเป็นพิธีกรทางศาสนาและเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี | เพื่อให้มีบุคลากรสำหรับเป็นพิธีการทางศาสนาและด้านอื่นๆ | จัดกิจกรรมการอบรมให้กับผู้นำและผู้ที่สนใจ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนครั้งในการจัดอบรม | มีบุคลากรสำหรับเป็นพิธีการทางศาสนาและด้านอื่นๆ | สำนักปลัด |
| 4. | โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักปลัด |
| 5. | โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักปลัด |
| 6. | โครงการสนับสนุนงาน รัฐพิธี กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักปลัด |
| 7. | โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ | เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักปลัด |
| 8. | โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร | เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักปลัด |
| 9. | โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักปลัด |
| 10. | โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอบ้านตาขุน | เพื่อสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬา อำเภอ | สนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนกิจกรรมที่ได้มีการแข่งขันกีฬา | เยาวชนและประชาชนได้มีการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอ | สำนักปลัด |
| 11. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมระดับตำบล อำเภอ จังหวัด | เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา ส่งนักกีฬาเข้าร่วม ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด | จัดการแข่งขันกีฬา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมระดับตำบล อำเภอ จังหวัด | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนกิจกรรมที่ได้มีการแข่งขันกีฬา/ส่งนักกีฬา | เยาวชนและประชาชนได้มีการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด | สำนักปลัด |
| 12. | โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน สถานที่สำคัญอื่นๆ หมู่ที่ 1-9 ตำบลพรุไทย | เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน สถานที่สำคัญอื่นๆ หมู่ที่ 1-9 ตำบลพรุไทย | ก่อสร้าง ปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน สถานที่สำคัญอื่นๆ หมู่ที่ 1-9 ตำบลพรุไทย | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง | ก่อสร้าง ปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน สถานที่สำคัญ อื่นๆ หมู่ที่ 1-9 ตำบลพรุไทย | กองช่าง |
| 13. | โครงการจัดซื้อ ติดตั้งอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ ให้กับหมู่บ้านหมู่ที่ 1 - 9 ตำบลพรุไทย | เพื่อให้หมู่บ้านได้มีอุปกรณ์กีฬาสำหรับเล่นในหมู่บ้าน | กีฬาประเภทต่างๆให้กับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลพรุไทย | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | จำนวนอุปกรณ์กีฬา | หมู่บ้านได้มีอุปกรณ์กีฬาสำหรับเล่นในหมู่บ้าน | สำนักปลัด |
| 14. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญต่างๆ หมู่ที่ 3 | เพื่อรักษาและดำรงอยู่ของวันสำคัญต่างๆ | สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนการจัดกิจกรรมที่สำคัญ | มีการรักษาและดำรงอยู่ของวันสำคัญต่างๆ | สำนักปลัด |
| 15. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ (หมู่ที่ 5) | เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดประชุม หรืองานกิจกรรมของหมู่บ้าน | ครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนประชาชนที่ได้รับความสะดวกจากการทำกิจกรรมของหมู่บ้าน | ประชาชน ได้รับ ความสะดวกในทำกิจกรรมของหมู่บ้าน | กองช่าง |

3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้าง ต่อเติม โรงผลิตน้ำดื่ม ตำบลพรุไทย | เพื่อให้มีน้ำดื่มที่สะอาด และสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ | ก่อสร้าง ต่อเติม โรงผลิตน้ำดื่มจำนวน 4 จุด ในตำบลพรุไทย | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนโรงผลิต น้ำดื่มที่เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดและสามารถจำหน่ายได้ | กองช่าง |
| 2. | โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ (พื้นยางโพลียูรีเทน) | เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่สำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ | ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนสนามกีฬาที่ได้รับการปรับปรุง | นักเรียนมีสถานที่สำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ | กองช่าง |
| 3. | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.พรุไทย | เพื่อให้อาคาร ทรัพย์สินอุปกรณ์ทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ | ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.พรุไทย จำนวน 2 ศูนย์ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนที่ได้มีการปรับปรุงบำรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ซม | อาคาร ทรัพย์สินอุปกรณ์ทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ | กองช่าง |
| 4. | โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.พรุไทย | เพื่อให้ได้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยและเพียงพอ | ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.พรุไทย จำนวน 2 ศูนย์ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนที่ได้มีการต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | ได้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย และเพียงพอ | กองช่าง |
| 5. | โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์อาคาร ศพด. บ้านควนทอง บ้านเชี่ยวขวาน | เพื่อให้ได้มีสถานที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย | ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ปรุงอาคาร ศพด. จำนวน 2 แห่ง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละความพึงพอใจของอาคาร ศพด.ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย | มีสถานที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย | กองช่าง |
| 6. | โครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ผู้สูงอายุตำบลพรุไทย | เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ประกอบกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ผู้สูงอายุตำบลพรุไทย | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | จำนวนศาลาที่เพิ่มขึ้น | ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ประกอบกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| 7. | โครงการก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา ร.ร.วัดพรุศรี | เพื่อให้มีสถานที่เล่นกีฬาสำหรับในหมู่บ้าน | ก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความพึงพอใจในการใช้สถานที่ในกิจกรรมนันทนาการ | ประชาชนมีสถานที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการ | กองช่าง |
| 8. | โครงการติดกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 1 - 4 ,หมู่ที่ 1 - 5 และแยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (หมู่ที่ 1) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของหมู่บ้าน | ติดตั้งกล้องวงจรปิด | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย | เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 9. | โครงการก่อสร้างโรงเก็บของเครื่องใช้ เครื่องครัวประชารัฐ (หมู่ที่ 1) | เพื่อให้มีสถานที่สำหรับเก็บของเครื่องใช้ เครื่องครัวประชารัฐ | ก่อสร้างโรงเก็บของเครื่องใช้ เครื่องครัวประชารัฐ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนโรงเก็บของที่ได้รับการสร้างเพิ่มขึ้น | เครื่องใช้ เครื่อง ครัวประชารัฐ ได้รับการจัดเก็บอย่างดี สามารถ ใช้งานได้นาน คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| 10. | โครงการก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาหมู่บ้านพร้อมติดตาข่ายกั้น หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีสถานที่เล่นกีฬาสำหรับในหมู่บ้าน | ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความพึงพอใจในการใช้สถานที่ในกิจกรรมนันทนาการ | ประชาชนมีสถานที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการ | กองช่าง |
| 11. | โครงการติดตั้งกล้อง CCTV แยกบนทุ่ง - เชี่ยวขวาน, แยกบนทุ่ง - พรุศรี แยกราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 9 (หมู่ที่ 2) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของหมู่บ้าน | ติดตั้งกล้อง CCTV | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย | เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 12. | โครงการก่อสร้างหลังคาลานกีฬา (หมู่ที่ 3) | เพื่อให้มีสถานที่เล่นกีฬาสำหรับในหมู่บ้าน | ก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความพึงพอใจในการใช้สถานที่ในกิจกรรมนันทนาการ | ประชาชนมีสถานที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการ | กองช่าง |
| 13. | โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 3 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของหมู่บ้าน | ติดตั้งกล้อง CCTV | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย | เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 14. | โครงการก่อสร้างหลังคาลานกีฬา หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีสถานที่เล่นกีฬาสำหรับในหมู่บ้าน | ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความพึงพอใจในการใช้สถานที่ในกิจกรรมนันทนาการ | ประชาชนมีสถานที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการ | กองช่าง |
| 15. | โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 5 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของหมู่บ้าน | ติดตั้งกล้อง CCTV | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย | เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 16. | โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนวัดพรุศรี หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 ต.พรุไทย | เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬาให้ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนวัดพรุศรี หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 ต.พรุไทย | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ | มีการปรับปรุงสนามกีฬาให้ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| 17. | โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | เพื่อก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน | ก่อสร้างลานกีฬา เอนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้าง | ประชาชนได้ใช้ลานกีฬาเอนก ประสงค์ประจำหมู่บ้านออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี | กองช่าง |
| 18. | โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 6 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของหมู่บ้าน | ติดตั้งกล้อง CCTV | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย | เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 19. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 6 (บ้านท่าพรุไทย) หมู่ที่ 9 (บ้านควนทอง) – หมู่ที่ 2 (บ้านบนทุ่ง) | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 20. | โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนหลังเก่า (หมู่ที่ 7) | โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนหลังเก่า | ปรับปรุงอาคารโรงเรียนหลังเก่า | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น | มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน | สำนักปลัด |
| 21. | โครงการจัดทำอนุสรณ์สถาน หม่อมเจ้าวิภาวดี(หมู่ที่ 7) | เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยทั่วไป | จัดทำอนุสรณ์สถานหม่อมเจ้าวิภาวดี หมูที่ 7 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละความพึงพอใจของสถานที่อนุสรณ์หม่อมเจ้าวิภาวดี | มีสถานที่ศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยทั่วไป | กองช่าง |
| 22. | โครงการปรับปรุงสนามกีฬา (หมู่ที่ 7) | เพื่อให้คนในชุมชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย | ปรับปรุงสนามกีฬา | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวนสนามกีฬาที่ได้รับการปรับปรุง | คนในชุมชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย | กองช่าง |
| 23. | โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงผลิตน้ำดื่ม (หมู่ที่ 8) | เพื่อให้มีน้ำดื่มที่สะอาด และสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ | ก่อสร้างต่อเติมโรงผลิตน้ำดื่ม | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนโรงผลิตน้ำดื่มที่เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดและสามารถจำหน่ายได้ | กองช่าง |
| 24. | โครงการปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่า (หมู่ที่ 8) | เพื่อให้นักเรียนมีอาคารเรียน ใช้เพื่อการศึกษารวมถึงกิจกรรมต่างๆ | ปรับปรุงอาคารเรียน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนอาคารเรียนที่ได้รับการปรับปรุง | ส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| 25. | โครงการก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน (หมู่ที่ 8) | เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีสถานที่สำหรับอยู่อาศัย | ก่อสร้างบ้านพักครู | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนบ้านพักครูที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | บุคลากรทางการศึกษามีสถานที่สำหรับพักอาศัย | กองช่าง |
| 26. | โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 8) | เพื่อให้คนในชุมชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย | ปรับปรุงสนามกีฬา | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวนสนามกีฬาที่ได้รับการปรับปรุง | คนในชุมชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย | กองช่าง |
| 27. | โครงการปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน (หมู่ที่ 8) | เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่สำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ | ปรับปรุงสนามกีฬา | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวนสนามกีฬาที่ได้รับการปรับปรุง | นักเรียนมีสถานที่ สำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ | กองช่าง |
| 28. | โครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา (หมู่ที่ 8,9) | เพื่อให้มีสถานที่เล่นกีฬาสำหรับในหมู่บ้าน | ก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา จำนวน 2 แห่ง | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวนสนามกีฬาที่มีการก่อสร้างโครงหลังคา | มีสถานที่เล่นกีฬาสำหรับในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 29. | โครงการก่อสร้างห้องน้ำวัดควนทอง | เพื่อสร้างห้องน้ำสำหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ | สร้างห้องน้ำวัดควนทอง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนห้องน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง | ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวก | กองช่าง |
| 30. | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอฉันท์วัดควนทอง | เพื่อให้มีหอฉันท์สำหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ | ต่อเติมหอฉันท์ วัดควนทอง | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนหอฉันท์ที่ได้รับการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง | มีหอฉันท์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ | กองช่าง |
| 31. | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า (หมู่ที่ 9) | เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพระดับตำบล | ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนสถานที่จัดกิจกรรมาเพิ่มขึ้น | มีศูนย์ฝึกอบรมอาชีพระดับตำบล | สำนักปลัด |
| 32. | โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 9) | เพื่อให้คนในชุมชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย | ปรับปรุงสนามกีฬา | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวนสนามกีฬาที่ได้รับการปรับปรุง | คนในชุมชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย | กองช่าง |
| 33. | ซ่อมแซม ต่อเติม บ้านพักเจ้าหน้าที่ รพ.สต.พรุไทย | เพื่อให้มีสถานที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ | ซ่อมแซม ต่อเติม บ้านพักเจ้าหน้าที่ รพ.สต.พรุไทย | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวนบ้านพักที่ได้รับการซ่อมแซม ต่อเติม | มีบ้านพักที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการติดตั้งโทรศัพท์บ้าน/ติดตั้งอินเตอร์เน็ต ตำบลพรุไทย | เพื่อให้ผู้เรียนติดต่อ สื่อสารกับผู้คนได้อย่างรวดเร็ว และ สามารถสืบค้นหรือเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศจากทั่วโลก | ติดตั้งและขยายระบบเขตระบบโทรศัพท์พื้นฐานทั่วเขต ตำบลพรุไทย | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต | สามารถติดต่อสื่อ สารกับผู้คนได้อย่างรวดเร็ว และสามารถสืบค้นหรือเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศจากทั่วโลก | กองช่าง |
| 2. | โครงการจัดทำผังเมืองรวมบ้านตาขุน | เพื่อดำเนินการจัดทำผังเมืองรวมบ้านตาขุน | ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอุดหนุนส่วนราชการในการจัดทำผังเมืองรวมบ้านตาขุน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนกิจกรรม ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมบ้านตาขุน | ได้มีการจัดทำระบบผังเมืองรวมบ้านตาขุนอย่างมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| 3. | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติตำบล พรุไทย | เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนกิจกรรม ที่จัด | ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันของชาติ | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจัดการเลือกตั้ง เลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น อบต.พรุไทย | เพื่อสรรหา ส.อบต. ผู้บริหาร ตามกฎหมาย ระเบียบฯ | จัดการเลือกตั้ง เลือกตั้งซ่อม กรณีลาออก หรือ ครบวาระ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนครั้งที่เลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม | ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และกำหนดทิศทางของการพัฒนาของตำบล | สำนักปลัด |
| 5. | โครงการฝึกอบรมให้ผู้บริหาร สมาชิกผู้นำท้องถิ่น พนักงานและประชาชนให้ได้มีความรู้ด้านวิชาการด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ | เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกผู้นำท้องถิ่น พนักงานและประชาชนให้ได้มีความรู้ด้านวิชาการด้านต่างๆ | ฝึกอบรมให้ผู้บริหาร สมาชิกผู้นำท้องถิ่น พนักงานและประชาชนให้ได้มีความรู้ด้านวิชาการด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรม | ผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำท้องถิ่น พนักงานและประชาชนได้มีความรู้ด้านวิชาการ | สำนักปลัด |
| 6. | โครงการทัศนศึกษาดูงานผู้นำท้องที่ คณะผู้บริหาร ประชาชน กลุ่ม องค์กร พนักงาน อบต.พรุไทย | เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้นำท้องที่ ผู้บริหาร ฯ | ทัศนศึกษาดูงานผู้นำท้องที่ คณะผู้บริหาร ประชาชน กลุ่ม องค์กร พนักงาน อบต.พรุไทย | 200,00000ู่ที่3, | 200,000 | 200,00000ู่ที่3, | 200,00000ู่ที่3, | 200,000 | จำนวนผู้เข้ารับการทัศนะศึกษาดูงาน | ได้มีการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน และนำมาประยุกต์ใช้ | สำนักปลัด |
| 7. | โครงการบำรุง รักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของ อบต.พรุไทย | เพื่อให้การบริหารงานของ อบต.มีประสิทธิภาพ | บำรุง รักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของ อบต. พรุไทย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เพียง พอต่อการใช้งาน | การบริหารงานของ อบต.มีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 8. | โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต.พรุไทย | เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ อบต. | ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของ อบต. พรุไทย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละความพึงพอใจช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร | ได้มีการประชา สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. | สำนักปลัด |
| 9. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีของ อบต.พรุไทย | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี | เข้ารับการอบรม จำนวน 2 คน | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | การจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | ได้มีการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ | กองคลัง |
| 10. | โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของ อบต. | เพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของ อบต.พรุไทย | ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของ อบต. | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ร้อยละความพึงพอใจทีมีต่อการปฏิบัติงานด้านต่างๆ | ได้มีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานประจำปีของ อบต. | สำนักปลัด |
| 11. | โครงการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. | พัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ อบต.พรุไทย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมฯ | การบริหารงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว | สำนักปลัด |
| 12. | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 3) | เพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของชุมชน | ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจในการพัฒนาชุมชนเพิ่มมากขึ้น | คนในชุมชนมีความสามัคคีและรับผิดชอบร่วมกัน | สำนักปลัด |

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยกทางเสี่ยง (หมู่ที่ 1,9) | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยกทางเสี่ยง ตำบลพรุไทย | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนจุดทางแยก ทางเสี่ยงที่ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| 2. | โครงการจัดทำป้ายเขต ป้ายซอย ในพื้นที่ ตำบลพรุไทย | เพื่อความสะดวกแก่ผู้มาเยือน | จัดทำป้ายเขต ป้ายซอยในพื้นที่ ตำบลพรุไทย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนป้ายในการจัดทำ | มีความสะดวก ชัดเจน เกี่ยวกับเขต ซอยต่างๆ | สำนักปลัด |
| 3. | โครงการจัดทำซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านและป้ายบอกทางในชุมชน 2 จุด | เพื่อความสะดวกแก่ผู้มาเยือน | จัดทำประตูทางเข้าหมู่บ้านและป้ายบอกทางในชุมชน 2 จุด | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนซุ้มประตูที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่ม | มีซุ้มประตูและป้ายบอกทางเพื่อระบุเขตหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 4. | โครงการจัดทำป้ายเขต อบต. | เพื่อความสะดวกแก่ผู้มาเยือน | จัดทำป้ายเขต อบต. | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนซุ้มประตูที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่ม | มีซุ้มประตูและป้ายบอกทางเพื่อระบุเขตหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 5. | โครงการก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1-9 ตำบลพรุไทย | เพื่อให้มีศาลาเอนกประสงค์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ | ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1-9 ต.พรุไทย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนศาลาที่ได้รับการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง | มีศาลาเอนก ประสงค์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ | กองช่าง |
| 6. | โครงการปรับปรุงต่อเติม ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย | เพื่อให้มีสถานที่ปฏิบัติ งานที่มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่ | ปรับปรุงต่อเติมองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการ | ได้มีสถานที่ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่ | กองช่าง |
| 7. | โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล. ภายในบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย (หลังใหม่) | เพื่อให้การระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมขัง | ก่อสร้างคูระบายน้ำสายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 9 ระยะทาง 200.00 เมตร | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | อัตราการระบายน้ำของคูน้ำ | มีการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 8. | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ภายในบริเวณอาคาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย (หลังใหม่) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างลานคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 9. | งานตกแต่งภายในและภายนอกอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย(หลังใหม่) | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | งานตกแต่งภายในและภายนอกของอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย(หลังใหม่) พร้อมระบบเครื่องเสียง วีดิทัศน์ในห้องประชุมใหญ่ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ร้อยละความพึงพอใจของอาคาร ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย | มีสถานที่สำหรับบริการประชาชนได้มาตรฐานและปลอดภัย | กองช่าง |
| 10. | โครงการติดตั้ง ปรับปรุง เสียงตามสาย หอกระจายข่าวในเขต อบต.พรุไทย | เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ทางเสียง โดยทั่วถึง | ติดตั้ง ปรับปรุง เสียงตามสาย หอกระจายข่าวในเขต อบต.พรุไทย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนหมู่บ้านที่ติดตั้ง ปรับปรุงเสียงตามสาย | ได้มีเสียงตามสาย หอกระจายข่ายในเขต อบต. | กองช่าง |
| 11. | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับประชาชนในหมู่บ้าน | ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนประชาชนที่ได้รับข่าวสารเพิ่มขึ้น | เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับประชาชนในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 12. | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำตำบลพรุไทย (หมู่ที่ 1) | เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำตำบลพรุไทย (หมู่ที่ 1) | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | จำนวนสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น | มีอาคารเอนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| 13. | โครงการติดตั้งไฟกระพริบบริเวณทางแยกและทางเลี่ยง หมู่ที่ 3 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน | ติดตั้งไฟกระพริบบริเวณทางแยกและทางเลี่ยง หมู่ที่ 3 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนอุบัติเหตุที่ลดลง | เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน | กองช่าง |
| 14. | โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีศาลาเอนกประสงค์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | จำนวนศาลาที่ได้รับการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง | มีศาลาเอนก ประสงค์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ | กองช่าง |
| 15. | โครงการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีศาลาเอนกประสงค์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ | ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนศาลาที่ได้รับการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง | มีศาลาเอนก ประสงค์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ | กองช่าง |
| 16. | โครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ตำบล พรุไทย (หลังคาโดม) ณ หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีสถานที่จัดกิจกรรมที่ได้มาตรฐาน | ก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ตำบลพรุไทย หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | จำนวนสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น | หมู่บ้านได้มีสถานที่จัดกิจกรรมที่ได้มาตรฐาน | กองช่าง |
| 17. | โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีศาลาเอนกประสงค์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ | ต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนศาลาที่ได้รับการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง | มีศาลาเอนก ประสงค์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ | กองช่าง |
| 18. | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว (หมู่ที่ 6) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับประชาชนในหมู่บ้าน | ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนประชาชนที่ได้รับข่าวสารเพิ่มขึ้น | เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับประชาชนในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 19. | โครงการก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีศาลาเอนกประสงค์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ | ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนศาลาที่ได้รับการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง | มีศาลาเอนก ประสงค์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ | กองช่าง |

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการรณรงค์และป้องกันภัยใกล้ตัว บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในช่วงเทศกาลต่างๆ | เพื่อรณรงค์และป้องกันภัยใกล้ตัว บรรเทา สาธารณภัยต่างๆ ในช่วงเทศกาลต่างๆ | รณรงค์และป้องกันภัยใกล้ตัว บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในช่วงเทศกาลต่างๆ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนกิจกรรมที่รณรงค์ | ได้มีการรณรงค์และป้องกันภัยใกล้ตัว บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในช่วงเทศกาลต่างๆ | สำนักปลัด |
| 2. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์อปพร. อบต.พรุไทย | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ อปพร. | ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์อปพร. อบต.พรุไทย | 350,000 | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน | ศูนย์ อปพร.ได้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |
| 3. | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 50 คน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยได้ | สามารถป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ลดความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินจาก สาธารณภัย | สำนักปลัด |
| 4. | โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมสองข้างทางของหมู่บ้าน (หมู่ที่ 4) | เพื่อสร้างความสวยงามให้กับสองข้างถนน | ปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนนภายในหมู่บ้าน ตำบลพรุไทย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนถนนที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ | เกิดความสวยงามให้กับสองข้างถนน | สำนักปลัด |
| 5. | โครงการสร้างหอกระจายข่าว โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน (หมู่ที่ 8) | เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข่าว ประกาศ กิจกรรมของโรงเรียน | สร้างหอกระจายข่าว | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนหอกระจายข่าวที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้รับการประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 6. | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(ศาลาหมู่บ้านและ ทางแยก) (หมู่ที่ 9) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของหมู่บ้าน | ติดตั้งกล้องวงจรปิด | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย | เพิ่มประสิทธิภาพ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของหมู่บ้าน | กองช่าง |

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.4 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | สนับสนุนสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ในตำบลพรุไทย | เพื่อให้มีการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ | สนับสนุนสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชน ในตำบลพรุไทย | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารกองทุน | มีการบริหาร จัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนภายในหมู่บ้าน ตำบล พรุไทย (หมู่ที่ 1 - 9) | เพื่อสร้างความสวยงามให้กับสองข้างถนน | ปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนนภายในหมู่บ้าน ตำบลพรุไทย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนถนนที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ | เกิดความสวยงามให้กับสองข้างถนน | สำนักปลัด |
| 2. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะ ตำบลพรุไทย | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสวยงามและรักษาสิ่งแวดล้อม | ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ สถานที่กำจัดขยะ บริเวณที่สาธารณะ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนสวนสาธารณะที่ได้รับการปรับปรุง | ภูมิทัศน์ได้รับการปรับปรุง ให้มีความสวยงามและรักษาสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด |
| 3. | โครงการกำจัดขยะ (โรงเรียนวัดพรุศรี) | เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการกำจัดขยะ และลดมลพิษในโรงเรียน ให้เป็นสถานที่ปราศจากขยะ | โรงเรียนสามารถกำจัดและลดปัญหาเรื่องขยะ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตสำนึกและดำเนินการเกี่ยวกับการกำจัดขยะ | สามารถลดมลพิษในโรงเรียน ให้เป็นสถานที่ปราศจากขยะ | สำนักปลัด |
| 4. | โครงการปลูกต้นไม้ข้างถนน (หมู่ที่ 3) | เพื่อสร้างความสวยงามให้กับสองข้างถนน | ปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนนภายในหมู่บ้าน ตำบลพรุไทย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จำนวนถนนที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ | เกิดความสวยงามให้กับสองข้างถนน | สำนักปลัด |
| 5. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3 | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสวยงามและรักษาสิ่งแวดล้อม | ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ สถานที่กำจัดขยะ บริเวณที่สาธารณะ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนสวนสาธารณะที่ได้รับการปรับปรุง | ภูมิทัศน์ได้รับการปรับปรุง ให้มีความสวยงามและรักษาสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด |
| 6. | โครงการผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา หมู่ที่ 6 | เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา | ผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น | พืชที่เพาะปลูกปราศจากโรค ทำให้มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 7. | โครงการจัดตั้งกลุ่มขยายพันธุ์ไม้ประจำถิ่น หมู่ที่ 6 | เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์ไม้ประจำถิ่น | ดำเนินการขยายพันธุ์ไม้ประจำถิ่น | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนพันธุ์ไม้ประจำถิ่นที่เพิ่มขึ้น | ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม รวมไปถึงธำรงรักษาไว้ซึ่งพันธุ์ไม้ประจำถิ่น | สำนักปลัด |
| 8. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำสาธารณะ (หมู่ที่ 8) | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสวยงามและรักษาสิ่งแวดล้อม | ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ สถานที่กำจัดขยะ บริเวณที่สาธารณะ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนสระน้ำสาธารณที่ได้รับการปรับปรุง | ภูมิทัศน์ได้รับการปรับปรุง ให้มีความสวยงามและรักษาสิ่งแวดล้อม | กองช่าง |
| 9. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำสาธารณะ (หมู่ที่ 9) | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสวยงามและรักษาสิ่งแวดล้อม | ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ สถานที่กำจัดขยะ บริเวณที่สาธารณะ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนสระน้ำสาธารณที่ได้รับการปรับปรุง | ภูมิทัศน์ได้รับการปรับปรุง ให้มีความสวยงามและรักษาสิ่งแวดล้อม | กองช่าง |

5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการหนึ่งบ้านหนึ่งหลุม หนึ่งบ้านหนึ่งเตาเผาขยะ รณรงค์การคัดแยกขยะ | เพื่อให้ประชาชนมีที่กำจัดขยะอย่างถูกวิธี | ดำเนินการขุด จัดซื้อปล่องซีเมนต์สำหรับกำจัดขยะ ทุกครัวเรือน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีที่กำจัดขยะอย่างถูกวิธี | สำนักปลัด |
| 2. | โครงการขุดหลุมขยะ 1 บ้านต่อ 1 หลุม (หมู่ที่ 1) | เพื่อให้มีสถานที่สำหรับทิ้งขยะในครัวเรือน | ขุดหลุมขยะ 1 บ้านต่อ 1 หลุม | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนของหลุมขยะในครัวเรือน | มีหลุมขยะในครัวเรือน เพื่อสร้างเสริมสุขลักษณะที่ดี | สำนักปลัด |
| 3. | โครงการสร้างเตาเผาขยะขนาดครัวเรือน (หมู่ที่ 3) | เพื่อให้มีสถานที่สำหรับเผาขยะในชุมชน | สร้างเตาเผาขยะขนาดครัวเรือน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนของเตาเผาขยะในครัวเรือน | มีเตาเผาขยะในครัวเรือน | กองช่าง |
| 4. | โครงการจัดซื้อถังขยะทุกๆ ครัวเรือน หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะ | จัดซื้อถังขยะ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนของถังขยะทุกครัวเรือน | มีถังขยะทุกครัวเรือน | กองช่าง |
| 5. | โครงการหนึ่งบ้านหนึ่งหลุม หนึ่งบ้านหนึ่งเตาเผาขยะ รณรงค์การคัดแยกขยะ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีที่กำจัดขยะอย่างถูกวิธี | ดำเนินการขุด จัดซื้อปล่องซีเมนต์สำหรับกำจัดขยะทุกครัวเรือน หมู่ที่ 4 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีที่กำจัดขยะอย่างถูกวิธี | สำนักปลัด |
| 6. | โครงการบริการจัดการขยะต้นทาง หมู่ที่ 6 | เพื่อให้บริหารจัดการขยะในชุมชนให้เกิดประโยชน์ | อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อบริหารจัดการขยะ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และลดจำนวนขยะได้ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนขยะที่ลดลง และจำนวนขยะที่นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น | มีการบริหารจัดการขยะ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และลดจำนวนขยะได้ | สำนักปลัด |
| 7. | โครงการขุดหลุมขยะ 1 บ้านต่อ 1 หลุม (หมู่ที่ 9) | เพื่อให้มีสถานที่สำหรับทิ้งขยะในครัวเรือน | ขุดหลุมขยะ 1 บ้านต่อ 1 หลุม | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | จำนวนของหลุมขยะในครัวเรือน | มีหลุมขยะในครัวเรือน เพื่อสร้างเสริมสุขลักษณะที่ดี | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้กับกลุ่ม องค์กรเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลพรุไทย | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม องค์กรเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.พรุไทย | ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้กับกลุ่ม องค์กรเพื่อการท่องเที่ยว ตำบล พรุไทย จำนวน 9 กลุ่ม | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ | ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม/องค์กรในการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยว | สำนักปลัด |

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 1-9 ตำบลพรุไทย | เพื่อสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้าน | ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตำบลพรุไทย | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา | ในพื้นที่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 2. | โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 1-9 ตำบลพรุไทย | เพื่อสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้าน | ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตำบลพรุไทย | 500,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา | ในพื้นที่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 3. | โครงการเรียงหินใหญ่คอนกรีตยาแนว คลองนุ้ย ซ้าย-ขวา (หมู่ที่ 3) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลองให้มีระบบน้ำที่ดี | เรียงหินใหญ่ คอนกรีตยาแนว สองฝั่งคลอง | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนน้ำที่ได้รับการกักเก็บเพิ่มขึ้น | ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ | กองช่าง |
| 4. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระน้ำ หมู่บ้าน (หมู่ที่ 3) | เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ | ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำหมู่บ้าน | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวนสระน้ำที่ได้รับการรักษา | ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ | กองช่าง |
| 5. | โครงการก่อสร้างท่าน้ำซอยมหาลาภ | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ | ก่อสร้างท่าน้ำซอยมหาลาภ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนท่าน้ำ | ประชาชนมีท่าน้ำสำหรับลงสู่คลอง | กองช่าง |

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 9 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 2. | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองพรุสยาม หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 3 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองพรุสยาม หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 3 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนสะพานที่เพิ่มขึ้น | เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 3. | โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | บุกเบิกถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้บุกเบิก | ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 4. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางทุกๆ สายที่ชำรุด หมู่ที่ 9 | เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ | ซ่อมแซมถนนลาดยางทุกๆสาย หมู่ที่ 9 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนระยะทาง ที่ได้ปรับปรุงซ่อมแซม | ประชาชน ได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 5. | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ้าน ตาห้อม หมู่ที่ 9 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | สร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ้านตาห้อม หมู่ที่ 9 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว | ประชาชน ได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 6. | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยคลอง หินดาน หมู่ที่ 9 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | สร้างท่อระบายน้ำ ซอยคลองหินดาน หมู่ที่ 9 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว | ประชาชน ได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 7. | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยคอกไก่ หมู่ที่ 9 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | สร้างท่อระบายน้ำ ซอยคอกไก่ หมู่ที่ 9 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว | ประชาชน ได้รับ ความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการขยายเขตประปามาตรฐาน PE สายบ้านยายห้วน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขยายเขตประปามาตรฐาน (PE) ระยะทาง 1,000.00 เมตร | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 2. | โครงการเปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน PE หมู่ที่ 2 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) หมู่ที่ 2 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 3. | โครงการเปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) หมู่ที่ 5 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) หมู่ที่ 5 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 4. | โครงการเปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) หมู่ที่ 8 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | เปลี่ยนท่อน้ำเป็นท่อมาตรฐาน (PE) หมู่ที่ 8 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละความพึงพอใจขอครัวเรือนในการใช้น้ำประปา | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 5. | โครงการสำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมต่อเติมระบบประปา หมู่ที่ 8 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | สำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมต่อเติมระบบประปา หมู่ที่ 8 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |
| 6. | โครงการขยายเขตประปา ซอยบ้านนายทวีศักดิ์ หนูสุข หมู่ที่ 9 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ขยายเขตประปาซอยบ้านนายทวีศักดิ์ หนูสุข หมู่ที่ 9 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น | เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | กองช่าง |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านยายห้วน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านยายห้วน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 2 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า ซอยแม่บ้านร่วมใจ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยคอกไก่ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าในซอยคอกไก่ หมู่ที่ 9 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรและพลังงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ด้านคุณภาพชีวิต

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1) | เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน | สร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | จำนวนศูนย์เรียนรู้ที่ได้มีการจัดตั้ง | ประชาชนสามารถสร้างอาชีพเสริม มีรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน | กองช่าง |

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างโรงผสมปุ๋ยชีวภาพและอุปกรณ์การผลิต (หมู่ที่ 1) | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ | ก่อสร้างโรงผสมปุ๋ยชีวภาพและอุปกรณ์การผลิต | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนกลุ่มผลิตปุ๋ยที่เพิ่มขึ้น | สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการก่อสร้างโรงผสมปุ๋ยชีวภาพและอุปกรณ์การผลิต (หมู่ที่ 3) | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ | ก่อสร้างโรงผสมปุ๋ยชีวภาพและอุปกรณ์การผลิต | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนกลุ่มผลิตปุ๋ยที่เพิ่มขึ้น | สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้ | สำนักปลัด |

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.3 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน (หมู่ที่ 8) | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 8ตำบลพรุไทย | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้าง ฝายแม้ว หมู่ที่ 8 | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ก่อสร้างฝายแม้ว หมู่ที่ 8 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนฝายที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (หมู่ที่ 8) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 5 จุด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนฝายที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 4 | โครงการขุดลอกสระน้ำคลองหินดาน (หมู่ที่ 9) | เพื่อการกักเก็บน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ | ขุดลอกสระน้ำคลองหินดาน หมู่ที่ 9 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 5 | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านยายเฮื้อง (หมู่ที่ 9) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ | ซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านยายเฮื้อง หมู่ที่ 9 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | จำนวนฝายที่เพิ่มขึ้น | สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ด้านคุณภาพชีวิต, 3 ด้านการศึกษา, 4. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.1  แผนงานเคหะชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์สระน้ำคลอง หินดาน (หมู่ที่ 9) | เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ | ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำคลองหินดาน หมู่ที่ 9 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | จำนวนสระน้ำที่ได้รับการรักษา | ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีศาลาเอนกประสงค์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ | ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนศาลาที่ได้รับการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง | มีศาลาเอนก ประสงค์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ | กองช่าง |
| 2. | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกขึ้น | ก่อสร้างลานคอนกรีตศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 3. | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ | ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนห้องน้ำที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม | ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความสะดวก | กองช่าง |
| 4. | โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยกทางเสี่ยง หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทาง แยกทางเสี่ยง หมู่ที่ 8 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนจุดทางแยก ทางเสี่ยงที่ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| 5. | โครงการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีศาลาเอนกประสงค์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ | ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนศาลาที่ได้รับการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง | มีศาลาเอนก ประสงค์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ | กองช่าง |
| 6. | โครงการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้มีศาลาเอนกประสงค์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ | ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนศาลาที่ได้รับการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง | มีศาลาเอนก ประสงค์ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ | กองช่าง |
| 7. | โครงการก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล (หมู่ที่ 9) | เพื่อให้มีสถานที่เล่นกีฬาสำหรับในหมู่บ้าน | ก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความพึงพอใจในการใช้สถานที่ในกิจกรรมนันทนาการ | ประชาชนมีสถานที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

5.1  อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างศาลากลางสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | เพื่อพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ | ก่อสร้างศาลากลางสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนศาลาที่ได้รับการก่อสร้าง | ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ | กองช่าง |
| 2. | โครงการก่อสร้างศาลาริมสระน้ำ หมู่ที่ 2 | เพื่อพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ | ก่อสร้างศาลาริมสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนศาลาที่ได้รับการก่อสร้าง | ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ | กองช่าง |
| 3. | โครงการปรับปรุงศาลาท่าน้ำวัดพรุศรี หมู่ที่ 5 | เพื่อพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ | ปรับปรุง ต่อเติมศาลาท่าน้ำวัดพรุศรี | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | จำนวนศาลาที่ได้รับการก่อสร้าง | ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ | กองช่าง |
| 4. | โครงการก่อสร้างศาลาริมอ่างเก็บน้ำคลอง พรุสยาม หมู่ที่ 6 | เพื่อพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ | ก่อสร้างศาลาริมสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | จำนวนศาลาที่ได้รับการก่อสร้าง | ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ | กองช่าง |

แบบ ผ. 02/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิตติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายควนทอง - บ้านท่าพรุไทย) ตำบลพรุไทยเชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1) เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสะพานเพื่อใช้ในการสัญจรได้อย่างสะดวก 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 3) เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรสู่เส้นทางหลัก | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 16 เมตร ค่าพิกัด : N 990312 E 487346 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | มีสะพาน ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับ อปท. เพิ่มขึ้น จำนวน 1 สะพาน | 1) ประชาชนได้มีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรอย่างทั่วถึง 2) ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรสู่เส้นทางหลัก | อบจ. |
| 2. | โครงการก่อสร้างสะพานคลองพรุสยาม หมู่ที่ 6 ตำบลพรุไทย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1) เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสะพานเพื่อใช้ในการสัญจรได้อย่างสะดวก 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 3) เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรสู่เส้นทางหลัก | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตร ค่าพิกัด : N 990563 E 487742 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | มีสะพาน ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับ อปท. เพิ่มขึ้น จำนวน 1 สะพาน | 1) ประชาชนได้มีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรอย่างทั่วถึง 2) ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรสู่เส้นทางหลัก | อบจ. |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาชงโค บ้านคลองพิกุล หมู่ที่ 7 ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน เชื่อม บ้านปากทำเรียง หมู่ที่ 3 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | 1) เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรอย่างทั่วถึง 2) เพื่อเพิ่มเส้นทางในการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 3) เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรสู่เส้นทางหลัก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 975 เมตร หนา 0.15 เมตร ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น : N 994491 E 486010 ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด : N 993708 E 485575 | 4,590,000 | 4,590,000 | 4,590,000 | 4,590,000 | 4,590,000 | มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เส้นทาง | 1) ประชาชนได้มีถนนเพื่อใช้ในการสัญจรอย่างทั่วถึง 2) ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรสู่เส้นทางหลัก | อบจ. |

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานพาณิชย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลพรุไทย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน และ หมู่ที่ 3 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1) เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 2) ส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 3) เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ ตามแบบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 หรือ กรมทรัพยากรน้ำ ค่าพิกัด : N 897358 E 988879 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | มีระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้น จำนวน 1 แห่ง | 1) ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 2) ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร และทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค | อบจ. |
| 2. | โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลพรุไทย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1) เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 2) ส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 3) เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ ตามแบบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 หรือ กรมทรัพยากรน้ำ ค่าพิกัด : N 895961 E 989045 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | มีระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้น จำนวน 1 แห่ง | 1) ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 2) ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร และทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค | อบจ. |
| 3. | โครงการ ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลพรุไทย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1) เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 2) ส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 3) เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค | ก่อสร้างประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ ตามแบบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 หรือ กรมทรัพยากรน้ำ ค่าพิกัด : N 895795 E 988598 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | มีระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้น จำนวน 1 แห่ง | 1) ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 2) ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร และทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค | อบจ. |

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

2.1  อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมคลองพุมดวง บริเวณวัดพรุศรี หมู่ที่ 5 ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1) เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป้องกันการพังทลายของตลิ่งและการป้องกันการรุกล้ำลำคลอง 2) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตสองฝั่งคลอง 3) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ซึ่งสถานที่ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 4) เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ | 1) ก่อสร้างเขื่อน กว้าง 5 เมตร ยาว 260 เมตร 2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดย - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร - ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 40.00 เมตร ยาว 260 เมตร 3) ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ค่าพิกัด : N 896126 E 989061 | 16,244,000 | 16,244,000 | 16,244,000 | 16,244,000 | 16,244,000 | มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 แห่ง | 1) สามารถแก้ไขปัญหาการพังทลายของตลิ่งและการป้องกันการรุกล้ำลำคลอง 2) เกิดกายขยายตัวภาคการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตสองฝั่งคลอง 3) มีการอนุรักษ์ซึ่งสถานที่ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 4) มีสถานที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ | อบจ. |

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |
| 1. | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหา - โต๊ะทำงาน 1 ชุด - แอร์ 4 ตัว - คอมฯ 3 ชุด - พัดลม 12 ตัว - เก้าอี้ 3 ชุด ฯลฯ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | สำนักปลัด |
| 2. | แผนงานบริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหา - โต๊ะ - เก้าอี้ - เครื่องครัว | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | สำนักปลัด |
| 3. | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์เกษตร | - เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า โดยมีคุณลักษณะ - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | สำนักปลัด |
| 4. | แผนงานสาธารณสุข | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การแพทย์ | เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | สำนักปลัด |